Numer sprawy:
Warszawa, dnia ____________ r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
W CELU ROZEZNANIA RYNKU CEN
 z możliwością udzielenia zamówienia

1. Zamawiający: 
Nazwa: Polska Akademia Nauk
Adres: Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa
	monika.chrobak@pan.pl – Monika Chrobak
2. Opis przedmiotu zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę usług programistyczno-projektowych w zakresie stworzenia i uruchomienia platformy internetowej Zamawiającego pt. ,,pan.pl”, odpowiadającej wymogom technicznym i posiadającej funkcjonalności opisane w Opisie przedmiotu zamówienia i Załącznikach do Zaproszenia, a także uzgodnione pomiędzy stronami podczas realizacji Umowy. Zgodnie ze szczegółowym opisem ujętym w Załączniku nr 1 i 2, usługi obejmują w szczególności wykonanie całości prac graficznych, prac projektowych i prac programistycznych służących stworzeniu platformy internetowej, wdrożenie, uruchomienie dostarczonej aplikacji komputerowej (internetowej) pozwalającej na dynamiczne generowanie stron internetowych oraz zarządzanie zawartymi w nich treściami (materiałami) poprzez interfejs użytkownika, świadczenie innych usług zamówionych przez Zamawiającego oraz świadczenia Wykonawcy w zakresie przeniesienia autorskich praw majątkowych i wyłącznych praw zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, udzielenia licencji oraz udzielenia Zamawiającemu innych uprawnień wskazanych w treści Umowy, w tym przekazania i przeniesienia praw do kodów źródłowych oraz sporządzenia i przekazania dokumentacji.
2.  Zakres usług obejmuje:
a. wykonanie prac projektowych, prac graficznych, prac programistycznych służących stworzeniu platformy internetowej Zamawiającego pt. ,,pan.pl”, odpowiadającej wymogom technicznym i posiadająca funkcjonalności opisane w odpowiadająca wymogom technicznym i posiadająca funkcjonalności opisane w Opisie przedmiotu zamówienia  i Załącznikach do Zaproszenia, a także uzgodnione pomiędzy stronami podczas realizacji Umowy.
b. przeniesienie praw autorskich majątkowych do utworów w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 
Projektu graficznego składającego się z grafik, elementów kolorystycznych, stylistycznych, artystycznych, multimedialnych, tworzących całą szatę graficzną Strony internetowej (layout/szablon) oraz Elementów graficznych Strony internetowej składających się z materiałów w postaci dokumentów tekstowych, plików graficznych udostępniane przez Zamawiającego lub wytworzone podczas realizacji przedmiotu Umowy. Wyłączne i bezterminowe prawo do zezwalania na wykonanie zależnego prawa autorskiego do każdego z utworów stanowiących elementy Strony internetowej oraz dostarczenie niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji uprawniającej Zamawiającego do korzystania z Oprogramowania komputerowego - Systemu Zarządzania Treścią (CMS) – udostępnionego w oparciu o licencje open – source;
c. opracowanie i wydanie Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji dotyczącej powstałej platformy internetowej, a także powstałej w toku realizacji Umowy, wraz z jej wszelkimi zmianami, modyfikacjami i aktualizacjami.
d. przekazanie Zamawiającemu i przeniesienia na niego praw do kodów źródłowych, w następujący sposób: 
wszystkie elementy Kodów źródłowych, w tym wersje źródłowe wszystkich warstw oprogramowania, przekazywane są w archiwach *.zip i zostają zapisane na nośniku elektronicznym,
każdy odrębny plik archiwów *.zip podpisywany jest przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, 
do każdego pliku archiwów *.zip Wykonawca dołącza instrukcję kompilacji zawierającą opis przekazanych kodów źródłowych i opis oprogramowania umożliwiającego wytworzenie i konfigurację środowiska do kompilacji przekazanych kodów źródłowych, wraz z procedurą kompilacji,
e. inne, dodatkowe usługi zamówione przez Zamawiającego w trakcie realizacji Umowy.
3. Wysokość Wynagrodzenia Wykonawcy za prace/usługi rozliczane w oparciu o stawkę godzinową określa Umowa.
4. Harmonogram realizacji zamówienia: 
1. Wykonawca zrealizuje objęte Umową Usługi zgodnie z poniższym harmonogramem:
1. Etap I (Design) - obejmujący przedstawienie wariantu Projektu graficznego Strony internetowej (strony głównej i podstron) obejmujący przedstawienie poprawionych wersji Projektu graficznego uwzględniających uwagi i wskazówki Zamawiającego. Zakres prac składających się na Etap I oraz terminy realizacji określono w Załączniku nr 1 do Zaproszenia. Zamawiający przekazywał będzie uwagi i wskazówki w terminie do 5 dni roboczych od dostarczenia przez Wykonawcę wariantu Projektu graficznego Strony internetowej.
1. Etap II (Wdrożenie)  - obejmujący prace programistyczne, których efektem będzie dostarczenie działającej wersji roboczej Strony internetowej z pełnymi funkcjonalnościami tożsamymi z obecnie działająca stroną internetową Zamawiającego pn. „pan.pl”. Zakres prac składających się na Etap II określono w Załączniku nr 2 do Zaproszenia.
Etap III (Prace rozwojowe) – obejmujące dodatkowe prace programistyczne i graficzne ustalone między Stronami.
Rozpoczęcie realizacji kolejnego etapu może nastąpić po zakończeniu realizacji poprzedzających go etapów. 
Zakończenie realizacji każdego z etapów wymienionych w ust. 1 zostanie przez Strony potwierdzone sporządzonym protokołem odbioru.

5. Warunki udziału w postępowaniu dla Wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne: 
________________________
6. Kryteria oceny ofert:
cena 100 %	

7. Sposób przygotowania i złożenia oferty:
a. Treść oferty musi odpowiadać treści zaproszenia do składania ofert.
b. Ofertę należy złożyć na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia
c. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. 
d. Ofertę składa się, w formie elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pomocą poczty e-mail na adres monika.chrobak@pan.pl.
e. Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy. 
f. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. 
g. Uprawnienie osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.

8. Termin składania ofert: 
7 Kwietnia 2023 r. do godziny 10:00.
9. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami: 
Zamawiający będzie się komunikował z Wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej.

10. Inne istotne postanowienia dotyczące warunków realizacji zamówienia: Warunki realizacji umowy zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do zaproszenia do składania ofert.

11. Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuje się, że:
1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Polska Akademia Nauk, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa. Dane osobowe Wykonawcy zostały przekazane dobrowolnie w celach związanych z zawarciem i wykonaniem umowy i zostaną udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
2) Kontakt do Inspektora ochrony danych to adres mailowy: iod@pan.pl. 
3) Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane, gdyż jest to konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy o i odbywa się na podstawie tej umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO
4) Dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5) Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane i przechowywane do momentu ustania obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa.
6) Wykonawca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (o ile jest to prawnie dopuszczalne), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
7) Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
8) Dane osobowe Wykonawcy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość tylko dokonania czynności szacowania wartości zamówienia na podstawie dokonanego rozeznania rynku w oparciu o złożone oferty do niniejszego Zaproszenia bez dokonania wyboru oferty i nieudzielenia zamówienia na podstawie niniejszego zaproszenia do składania ofert.

Załączniki do Zaproszenia:
1. Zakres prac Etap I
2. Zakres prac Etap II
3. Formularz oferty 
4. Wzór umowy



Załącznik nr 1 – Zakres prac Etap 1

Plan Prac (Design):
1. UX (orientacyjnie 20 dni roboczych)
0. Analiza: 5 dni roboczych po podpisaniu umowy
0. Architektura informacji - 5 dni roboczych po spotkaniu roboczym  (przygotowanie graficzne ustalonej architektury informacji)
0. Makiety: 10 dni roboczych po ustaleniu architektury inf. oraz informacji od klienta ws. wybranych widoków 

1. UI - projekt graficzny:
1. Ogólna koncepcja + Strona główna: (5 dni roboczych po akceptacji makiet)
Połowa podstron: (7-9 dni roboczych po akceptacji ogólnej koncepcji i S.G.)
Druga połowa podstron: (7-9 dni roboczych po akceptacji pierwszej połowy podstron)
Assety (przygotowanie materiałów do wdrożenia): (5 dni roboczych po akceptacji całego projektu graficznego (UI))

1. Prototyp interaktywny: 5 dni roboczych po akceptacji całego projektu graficznego (UI)

1. Design system:
3. Podstawowe informacje: (5 dni roboczych po akceptacji całego projektu graficznego)
3. Komponenty: (10-15 dni roboczych po akceptacji całego projektu graficznego i stworzeniu podstawowych informacji w D.S.)

Zakres prac:
· Analiza potrzeb
· Analiza konkurencji
· Analiza benchmarków
· Analiza materiałów
· Architektura informacji (analiza obecnej architektury + warsztat z Klientem + stworzenie nowej architektury)
· Makiety Hi-Fi (do 10 widoków - tylko najważniejsze i najbardziej zaawansowane podstrony w wersji desktop -> docelowe widoki zostaną wybrane przez Klienta. 
· Uwzględnienie w projekcie wymagań WCAG 2.1 AA 
· Projekt graficzny (do 25 widoków w wersji desktop)
· Prototyp klikany (tylko linkowanie podstron - do testów użyteczności)
· Design system - podstawowe informacje (kolory, czcionki, breakpointy, typografia i zestaw ikonek), do 15 komponentów wykorzystanych w projekcie (wraz ze stanami i modyfikatorami).

Rozszerzenie zakresu umowy zostanie rozliczone po stawce godzinowej.


Załącznik nr 2 – Zakres prac Etap II

Funkcjonalność/usługa	
Wdrożenie stron do motywu
header
homepage
footer
aktualności
newsletter
wydarzenia
akademia
O nas
Historia
Władze (zgromadzenie ogólne, prezydium)
wydziały
oddziały
komitety
członkowie PAN
Akademia młodych uczonych
Sukcesy i nagrody
Oferta
obrót
sale konferencyjne
Inne jednostki
Identyfikacja wizualna (brandbook) 
Patronaty
Nauka i badania
Instytuty naukowe
Biblioteki, ogrody
Czasopisma 
Akademia
Etyka w nauce
Nagrody PAN
Zespoły eksperckie
Baza wiedzy
Granty ERC
Finansowanie
Współpraca międzynarodowa
- aktualności
- mobilność naukowa
- stacje zagraniczne
Wsparcie Ukrainy 
Organizacje międzynarodowe (członkostwa w organizacjach)
Pasific
PIASt
Kontakt
