Warszawa, dnia 21 września 2023 r.

BM.DIR.211.36.2023

BM.362/DIR.68.2023/JD. JG

Do zainteresowanych wykonawców
Nadzoru Inwestorskiego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w celu rozeznania rynku cen

na wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych przy realizacji robót budowlanych „Remont piwnic w zakresie instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz instalacji hydrantowej w Pałacu Staszica w Warszawie”, z możliwością udzielenia zamówienia.

- Nazwa i adres Zamawiającego:

Polska Akademia Nauk

Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

NIP: 525 15 75 083

e-mail: bom@pan.pl

- Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest pełnienie przez Wykonawcę funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, przy realizacji robót budowlanych w budynku Pałacu Staszica w Warszawie przy ul. Nowy Świat 72 polegających na remoncie piwnic w zakresie instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej wraz z instalacją hydrantową.

Budynek Pałacu Staszica w Warszawie przy ulicy Nowy Świat 72 jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem 370, decyzją z dnia 01 lipca 1965 r.

Szczegółowy zakres prac, nad którymi przedmiotowy nadzór będzie miał miejsce określają:

- Załącznik nr 1 - Projekt wykonawczy z lutego 2022 r. – instalacje sanitarne - „Remont piwnic w Pałacu Staszica w Warszawie”.

- Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych z lutego 2022 r.

- Załącznik nr 3 – Pozwolenie MWKZ, Decyzja WZW.5142.2199.2021.BL z dnia 
19 stycznia 2022 r.

- Załącznik nr 4 - Pozwolenie na budowę, Decyzja nr 53/ś/2022 z dnia 25 lutego 2022 r.

- Zakres czynności i uprawnienia:

- Zakres usługi obejmuje pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Zakres obowiązków inspektora w danej branży wynika z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) 
w szczególności obejmuje:

- Sprawowanie pełnego nadzoru inwestorskiego w tym kontrola jakości, ilości 
i terminowości (zgodności z harmonogramem) wykonywanych robót budowlanych.

- Reprezentowanie Zamawiającego w miejscu wykonywania robót przez sprawowanie kontroli prawidłowości robót budowlanych pod względem technicznym, zgodności z zawartą umową oraz z projektem wykonawczym, normami i zasadami wiedzy technicznej.

- Kontrolę zgodności wykonania robót budowlanych pod względem technicznym, materiałowym, użytkowym i ekonomicznym z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, pozwoleniami na budowę, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, 
a także z zasadami wiedzy technicznej.

- Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i zastosowanych materiałów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

- Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestnictwo wspólnie z Zamawiającym w inspekcjach technicznych.

- Potwierdzanie faktycznie Wykonanych robót oraz usunięcia wad jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych.

- Udział w odbiorach częściowych i końcowym oraz przygotowanie 
w porozumieniu z Zamawiającym i podpisanie protokołów częściowych odbioru robót i końcowego protokołu odbioru robót oraz innych niezbędnych dokumentów.

- Rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia oraz udział w sporządzeniu inwentaryzacji wykonanych robót, a także jej sprawdzenie.

- Sprawdzenie dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych do odbiorów częściowych i odbioru końcowego, sprawdzenie dokumentacji powykonawczej.

- Podejmowanie w toku realizacji Zadania, wspólnie z Zamawiającym, decyzji dotyczących zagadnień technicznych, ekonomicznych i użytkowych.

- Przeprowadzenie rozliczenia wykonanych i odebranych robót, zgodnie 
z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych,
a w szczególności: czynności kontrolne i weryfikacja faktur.

- Informowanie Zamawiającego na piśmie o niezbędności wykonania robót dodatkowych koniecznych, jeśli takie wynikną w trakcie realizacji budowy 
i zamiennych nie uwzględnionych w umowie o roboty budowlane, zawartej pomiędzy Zamawiającym a innym Wykonawcą, bądź o konieczności zrezygnowania z określonych robót, jeżeli jest to niezbędne i zgodne z treścią Umowy jaką Zamawiający zawarł z innym Wykonawcą i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy.

- Dokonywanie regularnych wpisów do dziennika budowy.

- Bieżące informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie 
i ewentualnych trudnościach w ich realizacji oraz o okolicznościach mogących mieć wpływ na przesunięcie umownego terminu zakończenia robót.

- Dokonanie analizy i zatwierdzanie harmonogramu rzeczowo-finansowego przedstawionego przez wykonawcę robót budowlanych.

- Uczestnictwo w naradach organizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych lub Zamawiającego - przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych oraz niezbędnych osób trzecich, sporządzanie z nich protokołów, które Zamawiający zatwierdza lub wprowadza poprawki 
w porozumieniu z Wykonawcą. Zatwierdzone protokoły są wiążące dla stron.

- Egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych wszystkich warunków realizacji umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, a w szczególności kontrola i egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych wykonania i rozliczenia umowy w wyznaczonym 
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym terminie.

- Uczestnictwo w działaniach mających na celu rozstrzygnięcie kwestii spornych poprzez sporządzanie niezbędnych opinii, weryfikacji itp., 
w przypadku wyniknięcia kwestii spornych pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą robót budowlanych w trakcie realizacji umowy oraz okresie udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych gwarancji i rękojmi.

- Zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości 
w przebiegu realizacji robót budowlanych.

- Posiadanie i przedkładanie na żądanie Zamawiającego aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przez cały okres realizacji umowy.

- Składanie cotygodniowych raportów z postępu robót budowlanych, zaistniałych problemów technicznych i propozycji ich rozwiązania na ręce Zamawiającego. Raport będzie sporządzony, podpisany i wysłany przez Wykonawcę drogą elektroniczną na adres e-mail: bm@pan.pl w każdy poniedziałek do godz. 14.00 za poprzedni tydzień.

- Zapewnienie na swój koszt i ryzyko zastępcy, posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe w przypadku niemożliwości wykonywania swoich obowiązków.

- O ustanowieniu zastępcy oraz przyczynach uzasadniających jego ustanowienie, Inspektor Nadzoru inwestorskiego jest zobowiązany powiadomić pisemnie Zamawiającego i uzyskać jego zgodę.

- Pełnienie funkcji koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego – dotyczy inspektora w branży konstrukcyjno-budowlanej.

- Wykonawca uprawniony jest do:

- wydawania osobie kierującej robotami budowlanymi poleceń: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń,

- żądania od osoby kierującej robotami budowlanymi dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją.

- Wizyty na budowie

- Wykonawca dostosuje swój czas pracy do czasu pracy Wykonawcy robót, 
w ten sposób, aby nie następowały z jego winy opóźnienia w realizacji Zadania, przy czym w trakcie jego realizacji Wykonawca jest obowiązany do:

- co najmniej jednej, a w przypadku konieczności większej ilości wizyt Inspektora nadzoru inwestorskiego uprawnionego do nadzorowania robót na budynku w każdym tygodniu podczas realizacji robót. Niezależnie od wizyt określonych w lit. a) konieczna obecność podczas odbiorów częściowych budynku, odbioru końcowego,

- maksymalnie 5 wizyt Inspektora w okresie rękojmi i gwarancji dotyczących Zadania – na wezwanie Zamawiającego w zależności od potrzeb,

- wizyty w nagłych sytuacjach na budowie - na wezwanie Zamawiającego stawienie się w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze (48 godzin) od wezwania Zamawiającego.

- Planowany termin wykonywania usługi:

- III kwartał 2023 - I kwartał 2024

Przewidywany termin realizacji robót budowlanych objętych nadzorem:

- III kwartał 2023 -I kwartał 2024

Szczegółowy termin Zamawiający określi w umowie zawieranej z Wykonawcą – co nastąpi po zawarciu umowy na roboty budowlane objęte nadzorem.

- Warunki udziału w procedurze dla Wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca posiadający następujące kwalifikacje i doświadczenie:

Osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad w/w zadaniem musi posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń w danej branży i należeć do izby samorządu zawodowego.

Dodatkowo osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych musi wykazać się doświadczeniem w zakresie pełnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy co najmniej jednej robocie budowlanej prowadzonej w budynku wpisanym do rejestru zabytków lub Gminnej Ewidencji Zabytków, wynikającym 
z art. 37 c ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.).

Na poświadczenie spełnienia tego warunku Wykonawca dołączy do oferty stosowane dokumenty, tj.:  kopie: uprawnień budowlanych, przynależność do izby inżynierów, wykaz robót budowlanych wraz z referencjami lub innymi dokumentami poświadczającymi, należyte wykonanie zamówienia, wykaz osób skierowanych do wykonania zamówienia.

- Kryterium wyboru oferty:

Najniższa cena.

Cena musi obejmować wszystkie koszty, poniesione przez Wykonawcę w związku z wykonaniem zamówienia w zakresie wskazanym w pkt II Zaproszenia.

- Sposób przygotowania i złożenia oferty:

Ofertę stanowi:

- Wypełniony formularz ofertowy „Oferta cenowa)” - Załącznik 1 do niniejszego Zaproszenia.

- Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w procedurze określonych w pkt. IV niniejszego Zaproszenia.

Oferty należy przesłać w formie elektronicznej (np. plik .pdf podpisany przez uprawnioną osobę) na adres wskazany w pkt VII.

- Termin składania ofert.

Ofertę należy przesłać w terminie do 4 października 2023 r. do godz. 10.00 
na adres e-mail: bm@pan.pl

- Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami.

Osoba do kontaktu oraz udzielenia informacji: Joanna Durka - Naczelnik Działu Inwestycji i Remontów Biura Majątkowego PAN, tel. 22 182 64 01, e-mail: Joanna.Durka@pan.pl

- Inne istotne postanowienia dotyczące warunków realizacji zamówienia:

- Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość tylko dokonania czynności szacowania wartości zamówienia na podstawie dokonanego rozeznania rynku w oparciu 
o złożone oferty do niniejszego Zaproszenia bez dokonania wyboru oferty 
i nieudzielenia zamówienia na podstawie niniejszego zaproszenia do składania ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny złożonej oferty.

- Wykonawca niespełniający warunków udziału określonych w pkt IV zaproszenia będzie wykluczony z procedury, a jego oferta będzie podlegała odrzuceniu.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający zastrzega prawo do żądania wyjaśnień do złożonych ofert, możliwość przesyłania dodatkowych pytań do ofert oraz do wezwania Wykonawców do uzupełnienia złożonych ofert.

- Z Wykonawcą, który złoży ofertę z najniższą ceną zostanie zawarta umowa 
na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie niniejszego Zaproszenia. Zamawiający zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych u Zamawiającego, z zastrzeżeniem pkt 2.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przesłaniem oferty do niniejszego Zaproszenia.

- W niniejszej procedurze nie stosuje się. ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.).

- Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuje się, że:

      - Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Polska Akademia Nauk, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa. Dane osobowe Wykonawcy zostały przekazane dobrowolnie w celach związanych z zawarciem i wykonaniem umowy i zostaną udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

      - Kontakt do Inspektora ochrony danych to adres mailowy:  iod@pan.pl.

      - Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane, gdyż jest to konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy o i odbywa się na podstawie tej umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO.

      - Dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

      - Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane i przechowywane do momentu ustania obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa.

      - Wykonawca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (o ile jest to prawnie dopuszczalne), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

      - Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 roku.

      - Dane osobowe Wykonawcy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, 
w tym również w formie profilowania.

Załączniki do Zaproszenia :

- Załącznik nr 1 - Projekt wykonawczy z lutego 2022 r. – instalacje sanitarne - „Remont piwnic w Pałacu Staszica w Warszawie”.

- Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
w zakresie instalacji sanitarnych z lutego 2022 r.

- Załącznik nr 3 – Pozwolenie MWKZ, Decyzja WZW.5142.2199.2021.BL z dnia 
19 stycznia 2022 r.

- Załącznik nr 4 - Pozwolenie na budowę, Decyzja nr 53/ś/2022 z dnia 25 lutego 2022 r.

- Załącznik nr 5 - Oferta cenowa (formularz ofertowy).

- Załącznik nr 6 - Wzór umowy.