Warszawa, 26.02.2025 r.

| BM.DIR.211.7.2025 |  |
| --- | --- |
| BM.655.2024/DOIR.14.2025/MS |  |

Do zainteresowanych Wykonawców 
Nadzoru Inwestorskiego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w celu rozeznania rynku cen na wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności architektonicznej przy realizacji robót budowlanych pn. „Roboty budowlane polegające na remoncie dwóch zabytkowych budynków Polskiej Akademii Nauk przy ul. Jaśkowa Dolina 31 w Gdańsku”, z możliwością udzielenia zamówienia.

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Polska Akademia Nauk

Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

NIP: 525 15 75 083

e-mail: bm@pan.pl

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest pełnienie przez Wykonawcę funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności architektonicznej nad robotami budowlanymi polegającymi na remoncie dwóch zabytkowych budynków Polskiej Akademii Nauk przy ul. Jaśkowa Dolina 31 w Gdańsku w zakresie:

- BUDYNEK GŁÓWNY

- renowacja stolarki okiennej i drzwiowej

- renowacja elementów drewnianych zamocowanych na ścianach zewnętrznych

- remont ścian zewnętrznych, odnowienie cokołu kamiennego

- remont tarasów, balkonu i schodów zewnętrznych

- remont naświetli, okien piwnicznych

- remont opierzeni blacharskich attyki i cokołów

- wymiana całości obróbek blacharskich, w tym attyki i cokołów

- BUDYNEK OFICYNY

- renowacja stolarki okiennej

- wymiana stolarki drzwiowej

- remont ścian zewnętrznych

- remont elementów architektonicznych

- remont dachu, kominów i ścian ogniowych

- wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych

- remont boazerii elementów drewnianych zamocowanych na ścianach zewnętrznych

- wykonanie opaski wokół budynku

Zakres prac nad którymi przedmiotowy nadzór będzie miał miejsce określają Załączniki:

- BUDYNEK GŁÓWNY

- Projekt budowlany „Remont ścian zewnętrznych i stolarki otworowej 
w budynku Polskiej Akademii Nauk przy ul. Jaśkowa Dolina 31 w Gdańsku”;

- Program prac konserwatorskich dla budynku Polskiej Akademii Nauk przy ulicy

Jaśkowa Dolina 31 w Gdańsku”;

- Decyzja nr WUiA.6740.746-2.2021.LW.221668 - pozwolenie na roboty budowlane;

- Decyzja nr ZN.5142.426.2021.AN PWKZ w Gdańsku - pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych w budynku wpisanym do rejestru zabytków wraz z decyzją ZN.5142.426.2021.AN.ReKo ;

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych „Remont ścian zewnętrznych wraz z renowacją stolarki otworowej” – branża budowlana;

- Przedmiar robót.

Budynek Główny Oddziału PAN w Gdańsku przy ulicy Jaśkowa Dolina 31 jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem 692.

- Podstawowe dane techniczne budynku – Budynek Główny

- Pow. zabudowy ≈ 434 m²

- Liczba kondygnacji nadziemnych: 2

- Liczba kondygnacji podziemnych: 1

- BUDYNEK OFICYNY

- Projekt architektoniczno- budowlany remontu ścian zewnętrznych i stolarki otworowej w budynku polskiej Akademii nauk – oficyna - przy ul. Jaśkowa Dolina 31 w Gdańsku;

- Program prac konserwatorskich dla budynku Polskiej Akademii Nauk przy ulicy Jaśkowa Dolina 31 w Gdańsku”;

- Decyzja nr WUiA.6740.284–2.2022.LW.123384 – pozwolenie na roboty budowlane;

- Decyzja nr ZN.5142.290.1.2022.MCZ PWKZ w Gdańsku - pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych w budynku wpisanym do rejestru zabytków;

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych „Remont ścian zewnętrznych, dachu i stolarki otworowej – Oficyna bud. PAN”;

- Przedmiar robót.

Budynek Oficyny Oddziału PAN w Gdańsku przy ulicy Jaśkowa Dolina 31 jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem 692.

- Podstawowe dane techniczne budynku – Budynek Oficyny

- Pow. zabudowy ≈ 980 m²

- Liczba kondygnacji nadziemnych: 2

2.	ZAKRES CZYNNOŚCI I UPRAWNIENIA

Zakres usługi obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami w specjalności architektonicznej. Zakres obowiązków inspektora w danej branży wynika z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725, z późn. zm.) oraz art. 37 c ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1292), i w szczególności obejmuje:

- sprawowanie pełnego nadzoru inwestorskiego, w tym kontrola jakości, ilości i terminowości (zgodności z harmonogramem) wykonywanych robót budowlanych;

- reprezentowanie Zamawiającego w miejscu wykonywania robót przez sprawowanie kontroli prawidłowości robót budowlanych pod względem technicznym, zgodności z zawartą umową oraz z projektem wykonawczym, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz decyzjami;

- kontrolę zgodności wykonania robót budowlanych pod względem technicznym, materiałowym, użytkowym i ekonomicznym z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, pozwoleniami na budowę, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, a także z zasadami wiedzy technicznej;

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót i zastosowanych materiałów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, opiniowanie i administrowanie kartami materiałowymi;

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestnictwo wspólnie z Zamawiającym w inspekcjach technicznych;

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych;

- udział w odbiorach częściowych i końcowym, w tym  w odbiorach z udziałem PWKZ oraz przygotowanie w porozumieniu z Zamawiającym i podpisanie protokołów częściowych odbioru robót i końcowego protokołu odbioru robót oraz innych niezbędnych dokumentów;

- rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia oraz udział w sporządzeniu inwentaryzacji wykonanych robót, a także jej sprawdzenie;

- sprawdzenie dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych do odbiorów częściowych i odbioru końcowego, sprawdzanie dokumentacji powykonawczej;

- podejmowanie w toku realizacji Zadania, wspólnie z Zamawiającym, decyzji dotyczących zagadnień technicznych, ekonomicznych i użytkowych.

- przeprowadzenie rozliczenia wykonanych i odebranych robót, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych,

a w szczególności: czynności kontrolne i weryfikacja protokołów przerobowych i faktur;

- informowanie Zamawiającego na piśmie o niezbędności wykonania robót dodatkowych koniecznych, jeśli takie wynikną w trakcie realizacji budowy i zamiennych nie uwzględnionych w umowie o roboty budowlane, zawartej pomiędzy Zamawiającym a innym Wykonawcą, bądź o konieczności zrezygnowania z określonych robót, jeżeli jest to niezbędne i zgodne z treścią Umowy jaką Zamawiający zawarł z innym Wykonawcą i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy. Sporządzanie protokołów konieczności;

- dokonywanie regularnych wpisów do dziennika budowy; nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dziennika budowy przez kierownika budowy;

- bieżące informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie i ewentualnych trudnościach w ich realizacji oraz o okolicznościach mogących mieć wpływ na przesunięcie umownego terminu zakończenia robót;

- dokonanie analizy i zatwierdzanie harmonogramu rzeczowo-finansowego przedstawionego przez wykonawcę robót budowlanych;

- organizowanie, uczestniczenie, prowadzenie narad - przy udziale Zamawiającego, Nadzoru Autorskiego i Wykonawcy robót budowlanych oraz niezbędnych osób trzecich, sporządzanie z nich protokołów, które Zamawiający zatwierdza lub wprowadza poprawki. Zatwierdzone protokoły są wiążące dla stron;

- egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych wszystkich warunków realizacji umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, a w szczególności kontrola i egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych wykonania i rozliczenia inwestycji w wyznaczonym w Harmonogramie rzeczowo-finansowym terminie;

- uczestnictwo w działaniach mających na celu rozstrzygnięcie kwestii spornych poprzez sporządzanie niezbędnych opinii, weryfikacji itp., w przypadku wyniknięcia kwestii spornych  pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, w trakcie realizacji umowy oraz okresie udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych gwarancji i rękojmi;

- zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości w przebiegu realizacji robót budowlanych;

- współpracę z innymi uczestnikami procesu realizacji robót budowlanych, uprawnionymi przedstawicielami Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych;

- posiadanie i przedkładanie na żądanie Zamawiającego aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przez cały okres realizacji umowy;

- składanie cotygodniowych raportów z postępu robót budowlanych, zaistniałych problemów technicznych i propozycji ich rozwiązania, zawierających aktualne zaawansowanie robót, opis robót wykonanych narastająco i zawierających część fotograficzną, na ręce Zamawiającego. Raport będzie sporządzony, podpisany i wysłany przez Wykonawcę drogą elektroniczną na adres e-mail: bm@pan.pl w każdy poniedziałek do godz. 14.00 za poprzedni tydzień;

- zapewnienie na swój koszt i ryzyko zastępcy, posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe w przypadku niemożliwości wykonywania swoich obowiązków;

- o ustanowieniu zastępcy oraz przyczynach uzasadniających jego ustanowienie, Inspektor Nadzoru inwestorskiego jest zobowiązany powiadomić pisemnie Zamawiającego i uzyskać jego zgodę;

- Reprezentowanie Zamawiającego w kontakcie z PWKZ, administracją architektoniczno-budowlaną i służbami państwowymi;

- kontrola kierownika budowy w zakresie przestrzegania przepisów BHP na budowie.

3.	WYKONAWCA UPRAWNIONY JEST DO:

1)	wydawania osobie kierującej robotami budowlanymi poleceń: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń,

2)	żądania od osoby kierującej robotami budowlanymi dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją.

4. WIZYTY NA BUDOWIE

Wykonawca dostosuje swój czas pracy do czasu pracy Wykonawcy robót,

w ten sposób, aby nie następowały z jego winy opóźnienia w realizacji Zadania przy czym w trakcie jego realizacji Wykonawca jest obowiązany do:

a) co najmniej dwóch, a w przypadku konieczności większej liczby wizyt Inspektora nadzoru inwestorskiego uprawnionego  do nadzorowania robót na budynku w każdym tygodniu podczas realizacji robót. Niezależnie od wizyt określonych w lit. a) konieczna obecność podczas odbiorów częściowych budynku i odbioru końcowego;

b)	maksymalnie 5 wizyt Inspektora w okresie rękojmi i gwarancji dotyczących Zadania – na wezwanie Zamawiającego w zależności od potrzeb;

c)	wizyty w nagłych sytuacjach  na budowie - na wezwanie Zamawiającego stawienie się w terminie nie dłuższym niż 2 dni (48 godzin) od wezwania Zamawiającego.

- PLANOWANY TERMIN WYKONYWANIA USŁUGI

- Planowany termin wykonywania usługi: II - IV kwartał 2025.

- Przewidywany termin realizacji robót budowlanych objętych nadzorem: II - IV kwartał 2025.

Szczegółowy termin Zamawiający określi w umowie zawieranej z Wykonawcą – co nastąpi po zawarciu umowy na roboty budowlane objęte nadzorem.

- WARUNKI UDZIAŁU W PROCEDURZE DLA WYKONAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z procedury i spełniają warunku udziału w procedurze, dotyczące:

1) zdolności technicznej lub zawodowej:

- w zakresie doświadczenia:

Osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego musi wykazać się doświadczeniem pełnienia funkcji inspektora nadzoru robót budowlanych lub kierownika budowy lub kierownika robót przy co najmniej dwóch robotach realizowanych w obiektach zabytkowych  (lub będących w gminnej ewidencji zabytków).

- w zakresie potencjału kadrowego:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem lub będzie dysponował osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń oraz należącą do izby samorządu zawodowego.

Na potwierdzenie spełnienia  warunków udziału w procedurze Wykonawca dołączy do oferty następujące  dokumenty, tj.:  kopie: uprawnień budowlanych, przynależność do izby inżynierów, wykaz robót budowlanych wraz z referencjami lub innymi dokumentami poświadczającymi, należyte wykonanie zamówienia, wykaz osób skierowanych do wykonania zamówienia.

- KRYTERIUM WYBORU OFERTY

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie poniższych kryteriów:

| Nazwa kryterium | Waga kryterium % | Sposób oceny |
| --- | --- | --- |
| Cena z podatkiem VAT (C) | 80 | Wg wzoru w pkt 1) |
| Doświadczenie inspektora w specjalności architektonicznej (D) | 20 | Wg zasad w pkt 2) |

Otrzymana liczba punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami matematycznymi.

Do celów porównawczych, przyjmuje się, że 1% = 1 pkt.

- Sposób obliczenia punktów w odniesieniu do kryterium „Cena” (C) – oferta zostanie oceniona na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie ceny brutto za wykonanie zamówienia podanej w Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do Zaproszenia. Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:

Cmin

C = ----------------- x (80) waga kryterium

Cbad

gdzie:

Cmin – oznacza najniższą zaproponowaną cenę spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu,

Cbad – oznacza cenę badanej oferty.

Cena oferty brutto musi obejmować wszystkie koszty, poniesione przez Wykonawcę w związku z wykonaniem zamówienia w zakresie wskazanym w pkt II Zaproszenia.

- W ramach kryterium „Doświadczenie inspektora w specjalności architektonicznej” (D) -  ocena ofert będzie dokonana w oparciu o złożony przez Wykonawcę „Wykaz osób skierowanych do wykonania zamówienia” stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia.

Punkty w ramach kryterium „Doświadczenie inspektora w specjalności architektonicznej” zostaną przyznane w skali punktowej do 20 punktów, zgodnie z poniższymi zasadami:

W ramach kryterium Doświadczenie inspektora w specjalności architektonicznej punkty będą przyznawane za dodatkowe doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru robót budowlanych lub kierownika budowy lub kierownika robót lub przy robotach w zakresie budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub remontu budynku, realizowanych w obiektach zabytkowych (lub będących w gminnej ewidencji zabytków), na podstawie informacji zawartych w wykazie doświadczenia do oceny w kryterium, który należy złożyć wraz z ofertą.

W przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że osoba wskazana jako Inspektor nadzoru w specjalności architektonicznej posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru robót budowlanych lub kierownika budowy lub kierownika robót:

• przy – kolejnej – dodatkowej robocie budowlanej w zakresie budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub remontu budynku,  objętego ochroną konserwatora zabytków - ponad dwie roboty budowlane wymagane w warunku udziału, o którym mowa w pkt IV.1a) Zaproszenia do składania ofert – otrzyma 10 punktów;

• przy drugiej – kolejnej - dodatkowej robocie budowlanej w zakresie budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub remontu budynku, objętego ochroną konserwatora zabytków - ponad dwie roboty budowlane wymagane w warunku udziału, o którym mowa w pkt IV.1a) Zaproszenia do składania ofert – otrzyma 20 punktów.

W kryterium „Doświadczenie inspektora w specjalności architektonicznej” oferta może otrzymać maksymalnie 20 punktów.

Inspektor w specjalności architektonicznej wskazany w Załączniku nr 2 do Zaproszenia jest tą samą osobą na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w procedurze oraz do kryterium oceny ofert.

Załącznik nr 2 do Zaproszenia służący do oceny złożonych ofert w kryterium „Doświadczenie inspektora w specjalności architektonicznej” nie podlegają uzupełnieniu i wyjaśnieniu. Jeżeli Wykonawca złożony ofertę niezawierającą Załącznika nr 2 do Zaproszenia, to będzie mógł uzupełnić Załącznik nr 2 na wezwanie Zamawiającego tylko i wyłącznie na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w procedurze, o którym mowa w pkt IV.1a) Zaproszenia do składania ofert, a w kryterium oceny ofert „Doświadczenie inspektora w specjalności  architektonicznej” otrzyma 0 pkt.

- Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach uzyska największą liczbę punktów, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Łączna liczba punktów dla badanej oferty będzie liczona wg następującego wzoru:

S = C + D

gdzie:

S – łączna suma punktów badanej oferty,

C - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Cena”,

D – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Doświadczenie inspektora w specjalności architektonicznej ”.

- SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

- Oferta musi zostać podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

- Ofertę stanowi:

- Wypełniony i podpisany formularz ofertowy „Oferta cenowa” - Załącznik 1 do niniejszego Zaproszenia.

- Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w procedurze określonych w pkt. IV niniejszego Zaproszenia.

- Wypełniony i podpisany wykaz osób skierowanych do wykonania zamówienia: „Wykaz doświadczenia inspektora w specjalności architektonicznej ”– Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia.

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty – jeżeli dotyczy.

- TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę w postaci pliku np. pdf, należy przesłać na adres e-mail: bm@pan.pl do dnia 14.03.2025 r. do godz. 15.00

- INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCEGO                          Z WYKONANAWCAMI

Wszelkie zapytania związanie z niniejszą procedurą należy kierować przed terminem składania ofert do 12.03.2025 r. w formie elektronicznej na adres email: bm@pan.pl

Osoba do kontaktu oraz udzielenia informacji: Joanna Gradowska - Biuro Majątkowe PAN, tel. 22 182 64 01, e-mail: joanna.gradowska@pan.pl oraz Monika Szyszkowska – Biuro Majątkowe PAN, tel. 22 182 64 23, e-mail: monika.szyszkowska@pan.pl

- INNE ISTOTNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PROWADZONEJ PROCEDURY

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość tylko dokonania czynności szacowania wartości zamówienia na podstawie dokonanego rozeznania rynku w oparciu 
o złożone oferty do niniejszego Zaproszenia bez dokonania wyboru oferty 
i nieudzielenia zamówienia na podstawie niniejszego zaproszenia do składania ofert.

- Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny złożonej oferty.

- Wykonawca niespełniający warunków udziału określonych w pkt IV zaproszenia będzie wykluczony z procedury, a jego oferta będzie podlegała odrzuceniu.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający zastrzega prawo do żądania wyjaśnień do złożonych ofert, możliwość przesyłania dodatkowych pytań do ofert oraz do wezwania Wykonawców do uzupełnienia złożonych ofert. Uzupełnienie i wyjaśnienie oferty nie dotyczy kryterium oceny ofert.

- Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której   wzór stanowi załącznik nr 10 do Zaproszenia, z zastrzeżeniem pkt 1.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przesłaniem oferty do niniejszego Zaproszenia.

- Zamawiający informuje, że wykluczy Wykonawcę z procedury, jeżeli wystąpią

okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 w związku z ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2024 r., poz. 507 z póź.zm.).

- Przed zawarciem umowy Wykonawca, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu i będzie to najkorzystniejsza oferta, będzie zobowiązany złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu na postawie art. 7 pkt 1 ustawy, o której mowa w pkt.12, z zastrzeżeniem pkt. 2.

- W niniejszej procedurze nie stosuje się. ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320).

- KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuje się, że:

- Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Polska Akademia Nauk, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa. Dane osobowe Wykonawcy zostały przekazane dobrowolnie w celach związanych z zawarciem i wykonaniem umowy i zostaną udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

- Kontakt do Inspektora ochrony danych to adres mailowy:  iod@pan.pl.

- Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane, gdyż jest to konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy o i odbywa się na podstawie tej umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO.

- Dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

- Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane i przechowywane do momentu ustania obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa.

- Wykonawca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (o ile jest to prawnie dopuszczalne), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

- Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  
27 kwietnia 2016 roku.

- Dane osobowe Wykonawcy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,  
w tym również w formie profilowania.

Załączniki do Zaproszenia:

- Załącznik nr 1 - Oferta cenowa (formularz ofertowy).

- Załącznik nr 2 – Wzór wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia (wykaz do spełnienia warunku udziału w procedurze przez Wykonawcę i kryterium oceny ofert).

- Załącznik nr 3 - Projekt budowlany remontu ścian zewnętrznych i stolarki otworowej  w budynku Polskiej Akademii Nauk przy ul. Jaśkowa Dolina 31 w Gdańsku.

- Załącznik nr 4 - Projekt architektoniczno - budowlany remontu ścian zewnętrznych i stolarki otworowej w budynku polskiej Akademii nauk – oficyna - przy ul. Jaśkowa Dolina 31 w Gdańsku.

- Załącznik nr 5 - Programy prac konserwatorskich – budynek główny i oficyna.

- Załącznik nr 6 - Pozwolenia na roboty budowlane – budynek główny i oficyna (2 decyzje).

- Załącznik nr 7 - Pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych w budynku wpisanym do rejestru zabytków- budynek główny i oficyna (3 decyzje).

- Załącznik nr 8 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – budynek główny i oficyna.

- Załącznik nr 9 - Przedmiar robót – budynek główny i oficyna.

- Załącznik nr 10 - Wzór umowy.