Warszawa, 11.03.2025 r.

Znak sprawy: BM.DIR.211.7.2025

BM.655.2024/DIR.14.2025/MS

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: Zaproszenia do składania ofert w celu rozeznania rynku cen na wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności architektonicznej przy realizacji robót budowlanych pn. „Roboty budowlane polegające na remoncie dwóch zabytkowych budynków Polskiej Akademii Nauk przy ul. Jaśkowa Dolina 31 w Gdańsku”, z możliwością udzielenia zamówienia.

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA

Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących Zaproszenia do składania ofert w celu rozeznania rynku cen z możliwością udzielenia zamówienia wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Czy dopuszczalne przez Zamawiającego jest wykonywanie usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający uzna, w zakresie potencjału kadrowego dysponowanie przez Wykonawcę osobą posiadającą uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.

Pytanie 2

Wnosimy o podanie ilości szacunkowych miesięcy wykonania usługi nadzoru inwestorskiego - czy podany termin realizacji jest terminem ostatecznym?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że planowany termin wykonania robót budowlanych do 180 dni kalendarzowych. Przewidywany termin realizacji robót budowlanych objętych nadzorem: II - IV kwartał 2025 r.

Pytanie 3

Wnosimy o podanie kwoty jaką zamawiający posiada w swoim budżecie na sfinansowanie usługi nadzoru inwestorskiego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że celem zaproszenia do składania ofert jest rozeznanie rynku cen z możliwością udzielenia zamówienia, zatem Zamawiający po otrzymaniu ofert dokona ustalenia wartości przedmiotu zamówienia i przeznaczy kwotę na sfinansowanie zamówienia.

Pytanie 4

W celu sporządzenia rzetelnej kalkulacji wyceny oferty proszę o podanie ilości wymaganych wizyt inspektora/ inspektorów nadzoru na budowie w skali tygodnia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że ilość wymaganych wizyt została uregulowana w § 2 ust. 3 załącznika nr 10 do Zaproszenia – Wzór umowy:

„Wykonawca będzie nadzorował roboty budowlane w takich odstępach czasu, aby była zapewniona ciągłość nadzoru konserwatorskiego i inwestorskiego, nie rzadziej jednak niż dwa razy w tygodniu oraz na każde wezwanie Zamawiającego lub kierownika budowy, nie później niż do 48 godzin od ustalonego sposobu powiadomienia (telefonicznego lub e-mailem). Obecność Wykonawcy dokumentowana będzie wpisami do dziennika budowy.”.

Pytanie 5

Prosimy o podanie linku do przetargu dotyczącego robót budowlanych objętych usługą nadzoru inwestorskiego? Wartości robót budowlanych z informacją, czy umowy na zadania zostały już podpisane.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że postępowanie na roboty budowlane objęte przedmiotowym nadzorem nie zostało jeszcze wszczęte. Zamawiający przewiduje wszczęcie postępowania na roboty budowlane objęte przedmiotowym nadzorem inwestorskim w bieżącym miesiącu.

Niniejsze wyjaśnienia i treści Zaproszenia do składania ofert są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.