Załącznik nr 5 do Ogłoszenia o zamówieniu

– Projektowane postanowienia umowy

UMOWA nr …….. (dalej: „Umowa”)

zwana dalej „Umową”, zawarta w dniu……………….  roku, pomiędzy:

Polską Akademią Nauk z siedzibą w Warszawie (00-901) w Pałacu Kultury i Nauki przy Placu Defilad 1, posiadającą REGON: 000325713 oraz NIP: 525-15-75-083, reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

firmą:

(jeśli Wykonawcą jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółką akcyjna), spółką pod firmą ………………………. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka akcyjna) z siedzibą w (….-……) ……………………….. przy ul. ………………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ……………….. w ……………………….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …………………………, NIP …………………., REGON ……………………….., kapitał zakładowy w wysokości ………………….zł (ewentualne zgody korporacyjne np. z 230 KSH należy okazać przed zawarciem Umowy)  zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

……………………………………………….

lub

(jeśli Wykonawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą)

……………………………. zamieszkałym w (….-……) …………………. przy ul. ………………., prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ……………………………….. z siedzibą ………………………. przy ul. ……………………..., posiadający NIP: …………………………….., REGON ……………………………, PESEL ……………………………, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwanym dalej „Wykonawcą”,

reprezentowaną przez:

……………………………………………….

uprawnionym do reprezentacji Wykonawcy na podstawie odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS/ wydruku z CEIDG Wykonawcy/pełnomocnictwa aktualnego na dzień zawierania Umowy, którego odpis stanowi Załącznik nr 1 do Umowy,

łącznie zwanymi „Stronami”,

została zawarta Umowa o następującej treści:

Niniejsza Umowa zostaje zawarta z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320  z późn. zm.),  zwanej dalej „ustawa Pzp”, stosownie do treści art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, a contrario zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Kancelarię Polskiej Akademii Nauk, pomocnicze jednostki naukowe oraz inne jednostki organizacyjne Akademii stanowiący załącznik do decyzji nr 47/2024 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 13 grudnia 2024 w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty budowlane przez Kancelarię Polskiej Akademii Nauk, pomocnicze jednostki naukowe oraz inne jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk (wraz z późniejszymi zmianami)  – tj. w trybie § 6 ust.4 pkt 5), numer postępowania BM.90.DOIR.19.2026.MR

§ 1.

Przedmiot Umowy

Wykonawca przyjmuje do realizacji na rzecz Zamawiającego zamówienie pod nazwą „Remont części połaci dachu budynku Polskiej Akademii Nauk - Dom Pracy Twórczej przy ul. Wojska Polskiego 5 w Juracie”, zgodnie z Ogłoszeniem o zamówieniu wraz z załącznikami do Ogłoszenia i Ofertą Wykonawcy, stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie, dalej: „przedmiot Umowy” lub „Umowa”.

- Szczegółowy zakres rzeczowy objęty niniejszą Umową zawiera opis przedmiotu zamówienia określony w:

- Projekcie budowlano – wykonawczy remontu części połaci dachu budynku Polskiej Akademii Nauk Dom Pracy Twórczej w Juracie z lipca 2025 r., stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy;

- Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), stanowiącej Załącznik nr 4 do Umowy;

- Zaświadczeniu o zgłoszeniu robót wydanym przez Starostę Puckiego z dnia 21.08.2025 r., stanowiącym  Załącznik nr 6 do Umowy.

3. Zakres świadczonych przez Wykonawcę robót budowlanych jest taki, jak go określono w Umowie oraz załącznikach do Umowy, o których mowa w ust. 2 i musi zawierać wszelkie elementy, które w sposób oczywisty są potrzebne do tego, aby przedmiot Umowy osiągnął wymagane cele, nawet jeżeli elementy takie nie są wyraźnie wyszczególnione w niniejszej Umowie, w tym wykonanie robót towarzyszących niezbędnych do prawidłowego wykonania Umowy, w tym m.in.: zabezpieczenie przed zniszczeniem i zabrudzeniem elementów architektonicznych, stolarki okiennej  i drzwiowej, nie objętych w projektach, o których mowa w ust. 2, wydzielenie ścieżek technicznych, oraz związane z realizacją robót m.in. dostawy i rozładunek materiałów, ewentualne koszty ustawienia rusztowań, koszty uzgodnień i koszty uzyskania zgód.

- 4.	Przedmiar robót, stanowiący Załącznik nr 5 do Umowy jest jedynie dokumentem pomocniczym.

- 5. Wykonawca  zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z własnych materiałów i przy     użyciu własnego sprzętu oraz urządzeń, które będą nabyte na koszt Wykonawcy lub będą w dyspozycji Wykonawcy na podstawie innych tytułów niż własność.

- 6.	Wykonanie przedmiotu Umowy będzie odbywało się w czynnym obiekcie na podstawie harmonogramu wykonania robót budowlanych, o którym mowa w § 3 ust. 6.

§ 2.

Termin realizacji przedmiotu Umowy

- Wykonawca wykona przedmiot Umowy w terminie do 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.

- Za realizację przedmiotu Umowy uważa się wykonanie przez Wykonawcę całego zakresu stanowiącego przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1, potwierdzony podpisanym przez Zamawiającego protokołem odbioru końcowego robót.

- Strony ustalają, że pisemne zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy o gotowości do odbioru robót jest datą zakończenia realizacji przedmiotu Umowy.

- Zamawiający oświadcza, że przekazał, a Wykonawca oświadcza, że otrzymał od Zamawiającego przed zawarciem niniejszej Umowy, wszelkie istotne informacje dotyczące wykonania i wymagań wykonania przedmiotu Umowy, w których posiadaniu jest Zamawiający w dniu zawarcia niniejszej Umowy.

§ 3.

Zobowiązania Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót budowlanych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wykonania dokumentacji powykonawczej, zgodnej z wymaganiami stanowiącymi Załącznik nr 7 do Umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z założeniami wykonania przedmiotu Umowy określonymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz pozostałych dokumentach udostępnionych przez Zamawiającego na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i nie zgłasza do nich uwag oraz zobowiązuje się do wykonania Umowy zgodnie z tymi założeniami.

- Wykonawca zobowiązany jest podporządkować się wskazówkom Zamawiającego, dotyczącym sposobu wykonania Umowy, które nie mogą być sprzeczne z Umową.

- Wykonawca zapewni właściwą liczbę osób celem należytego wykonania robót budowlanych, które będą posiadać kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do należytego wykonania powierzonych im zadań.

- Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco informować Zamawiającego o postępach 
w wykonaniu Umowy oraz bezzwłocznie informować o przeszkodach w należytym wykonywaniu Umowy, nie później jednak niż 3 dni robocze od zaistnienia przeszkody, w tym również o okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na wywiązanie się Wykonawcy z postanowień Umowy.

- W terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym i inspektorem nadzoru inwestorskiego, przygotuje szczegółowy harmonogram wykonania robót budowlanych, dalej „Harmonogram” .

- Wykonawca w Harmonogramie uwzględni przewidziane etapy odbioru robót budowlanych i przedstawi go w formie pisemnej lub drogą elektroniczną do akceptacji Zamawiającego, odpowiednio na adres siedziby Zamawiającego lub na adres email wskazany w § 6 ust. 8 oraz na adres e-mail: bm@pan.pl. Zamawiający dokona akceptacji Harmonogramu lub zgłosi uwagi w terminie 2 dni roboczych od jego otrzymania. W razie uwag Zamawiającego, Wykonawca dokona stosownych poprawek i przekaże skorygowany Harmonogram w terminie 2 dni roboczych od otrzymania uwag Zamawiającego.

- Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z Harmonogramem, o którym mowa 
w ust. 6 i 7. Harmonogram może być aktualizowany przez Strony Umowy. Aktualizacja Harmonogramu wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzenia przez Zamawiającego. Aktualizacja Harmonogramu robót budowlanych nie stanowi zmiany Umowy, o ile nie prowadzi do zmiany terminu wykonania Umowy określonego w § 2 ust. 1 Umowy lub zmiany wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 9 ust. 1  Umowy.

- Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych uzgodni z Zamawiającym szczegóły organizacyjne i techniczne wykonania robót budowlanych.

- Po przyjęciu placu budowy Wykonawca staje się odpowiedzialnym za powierzony mu teren budowy w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

- Kierownik budowy zobowiązany jest, przed rozpoczęciem robót budowlanych, do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego dalej „planem BIOZ”, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r., nr 120, poz. 1126). Opracowany plan BIOZ Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych od zawarcia umowy i zapewnia jego stosowanie.

- Wykonawca, w związku z tym, iż wykonanie przedmiotu Umowy będzie odbywało się w funkcjonującym budynku, zobowiązany jest, przed rozpoczęciem robót budowlanych, do opracowania instrukcji BHP oraz stosownego zabezpieczenia robót i oznakowania wewnątrz budynku.

- Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedzialności za powstałe w toku robót budowlanych odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2025 r. poz. 733 z późn. zm.). Koszt wywozu i utylizacji odpadów ponosi Wykonawca.

- Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania i stosowania wymogów dotyczących ochrony mienia i obiektu obowiązujących w budynku Zamawiającego. Przed wprowadzeniem na budowę, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu listy pracowników realizujących przedmiot Umowy i stałej jej aktualizacji.

- Wykonawca zobowiązuje się odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, zamontować podliczniki energii i wody niezbędne do rozliczenia zużycia mediów na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania i utrzymania na własny koszt zaplecza do wykonania robót budowlanych uzgodnionego z Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązuje się strzec bezpieczeństwa mienia i osób znajdujących się na terenie budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli placu budowy, realizowanych robót budowlanych, stosowanych w ich toku materiałów oraz wszelkich okoliczności dotyczących realizacji przedmiotu Zamówienia.

- Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy:

- przestrzeganie w czasie wykonywania robót budowlanych przepisów ppoż.;

- wykonanie robót budowlanych w sposób nienaruszający interesów Zamawiającego 
 i osób trzecich, w tym m.in. do:

- bieżącego utrzymywania czystości na zewnątrz budynku, w granicach  wskazanych przez Zamawiającego;

- dokonywania zbierania odpadów jedynie w workach foliowych bezpośrednio do kontenerów zewnętrznych. Kontenery należy wywozić systematycznie po każdorazowym napełnieniu;

- zapewnienia wszystkich niezbędnych środków przeładunku, zagospodarowanie placu budowy zgodnie ze swoimi potrzebami, składowanie materiałów, zapewnienie wymaganych dróg ewakuacyjnych ppoż., a także zapewnienia wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony dla wykonywanych przez siebie robót;

- zabezpieczenia przed zniszczeniem drzwi, okien, posadzek, a także urządzeń 
w przylegających pomieszczeniach.

- Jeżeli podczas wykonywania robót budowlanych Wykonawca wyrządzi szkodę Zamawiającemu lub osobom trzecim, to zobowiązany jest do jej naprawienia.

- Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca uprzątnie teren placu budowy 
i usunie wszystkie zbędne materiały i odpady na własny koszt oraz przywróci nawierzchnię do stanu pierwotnego.

§ 4.

Zobowiązania Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w celu wykonywania postanowień Umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do udzielania Wykonawcy wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytej realizacji Umowy przez Wykonawcę.

- Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o zasadach ochrony mienia i obiektu obowiązujących u Zamawiającego, o których mowa w § 3 ust. 14.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, 
w terminie i na warunkach określonych w Umowie.

§ 5.

Zasady wykonania przedmiotu Umowy

- Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. Zamawiający, przekazując protokolarnie Wykonawcy teren budowy, wskaże jego granice.

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować roboty budowlane zgodnie z opisem zawartym w niniejszej Umowie oraz zgodnie z:

- warunkami technicznymi wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i Prawa budowlanego;

wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny działania wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011 z późn. zm.)-(str. 5), wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13  i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r.  w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego  i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12), norm międzynarodowych, specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych przez instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stałego stosowania  w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne.

- Przy realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązuje się do:

- stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie 
w rozumieniu Prawa budowlanego oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213);

- przedstawiania Zamawiającemu atestów, certyfikatów, świadectw jakości, aprobat technicznych dla zastosowanych materiałów budowlanych i urządzeń, które winny być dostarczone na budowę łącznie z elementami, których dotyczą. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji ww. dokumentów przed zastosowaniem materiałów budowlanych i urządzeń oraz na każdym innym etapie realizacji Umowy;

- współpracy w okresie realizacji przedmiotu Umowy z nadzorem inwestorskim;

- koordynacji robót w okresie realizacji przedmiotu Umowy z wykonawcami realizującymi 
w tym samym czasie inne zadania na terenie inwestycji;

- postępowania z odpadami powstałymi w czasie realizacji robót zgodnie z ustawą 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2025 r. poz. 647  ze zm.) oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587), m. in. do:

a)	selektywnego gromadzenia wytworzonych odpadów w zapewnionych przez siebie pojemnikach;

b)	przekazywania na własny koszt wytworzonych odpadów podmiotom posiadającym wymagane prawem decyzje na transport i gospodarowanie odpadami (zbieranie lub unieszkodliwianie lub odzysk odpadów);

- zachowania w czasie wykonywania robót warunków oraz zasad BHP i ppoż.;

- wykonania robót budowlanych w sposób nienaruszający interesów Zamawiającego 
i osób trzecich, w tym w szczególności do:

      - dokonywania systematycznego wywozu odpadów budowlanych po każdorazowym napełnieniu kontenerów przeznaczonych do składowania gruzu;

      - zapewnienia wszystkich niezbędnych środków przeładunku, zagospodarowania placu budowy zgodnie ze swoimi potrzebami, składowania materiałów, zapewnienia wymaganych dróg ewakuacyjnych ppoż. dla pracowników Zamawiającego, a także zapewnienia wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony przy  wykonywanych przez siebie robotach;

      - zastosowania wszelkich racjonalnych środków, w celu zabezpieczenia przed  uszkodzeniem przez ruch związany z działalnością Wykonawcy dróg dojazdowych do placu budowy, w tym dobieranie trasy i używanie pojazdów tak, aby ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na plac budowy ograniczyć do minimum oraz aby nie powodować uszkodzenia tych dróg; Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w mieniu Zamawiającego i osób trzecich w związku z wykorzystywaniem tych dróg; w przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej Wykonawca zobowiązany jest naprawić szkodę i zapłacić wynikłe roszczenia;

      - wykonywania wszelkich czynności niezbędnych dla realizacji robót w taki sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań wobec Zamawiającego nie zakłócać, bardziej niż to jest konieczne, porządku w obiekcie;

      - zapewnienia sprzętu specjalistycznego niezbędnego do realizacji robót, spełniającego wymagania norm technicznych;

      - uzyskania na własny koszt wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz odpadów, materiałów niewbudowanych i odzyskowych z całego terenu budowy oraz miejsc związanych z prowadzeniem robót w sposób zabezpieczający roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem;

      - przekazania Zamawiającemu uporządkowanego terenu budowy w terminie ustalonym na odbiór robót;

      - demontaży instalacji, osprzętu i urządzeń w taki sposób, aby zapewnić ciągłość działania urządzeń sanitarnych oraz nieprzerwaną pracę użytkowników obiektu;

      - ustawienia rusztowań (jeśli są niezbędne) i użytkowania zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego wraz z uzyskaniem niezbędnych odbiorów 
i badań dopuszczających do ich użytkowania, poniesienia opłat i uzyskania niezbędnych zgód związanych z zajęciem pasa drogowego lub chodnika.

- Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez Wykonawcę powinny być uzgodnione z Zamawiającym i Projektantem w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r  Prawo budowlane (Dz.U. z 2025 r. poz. 418 ze zm.). Decyzje o zmianach wprowadzanych w czasie wykonywania robót muszą być potwierdzone w formie pisemnej, a w przypadku zmian urządzeń i materiałów potwierdzone przez Projektanta.

§ 6.

Przedstawiciele Stron

            - Wykonawca na swój koszt ustanawia kierownika budowy: ……………., tel. …………………….. email: ………………..

            - Kierownik budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłego nadzoru podczas wykonywanych robót. Osoba wskazana jako kierownik budowy zobowiązana będzie do uczestniczenia we wszystkich spotkaniach, naradach i rozmowach z przedstawicielami Zamawiającego, Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Projektantem oraz niezwłocznego podejmowania wszelkich działań niezbędnych do właściwej realizacji przedmiotu Umowy.

            - Zmiana kierownika budowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego i wymaga zmiany Umowy w formie pisemnego Aneksu do Umowy. Warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego jest złożenie wyjaśnień przez Wykonawcę, podanie przyczyny proponowanej zmiany i wykazanie spełniania przez proponowaną osobę wymagań określonych w SWZ. 
W przypadku zmiany kierownika budowy zastosowanie mają następujące postanowienia:

1)	Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kierownika budowy w przypadku: śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, bądź gdy zmiana ww. osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

2)	Zamawiający w terminie 3 dni roboczych zaakceptuje wniosek lub go odrzuci. Procedura akceptacji może być wielokrotnie powtarzana,

3)	zmiana kierownika budowy w trakcie wykonywania Umowy, bez akceptacji Zamawiającego stanowi podstawę naliczenia kary umownej, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 12 Umowy,

4)	zmiana kierownika budowy jest możliwa na żądanie Zamawiającego, w przypadku nienależytego wykonywania przez ww. osobę powierzonych prac. W tej sytuacji, Wykonawca zobligowany jest zastąpić ją nową osobą, spełniającą wymagania określone w SWZ dla tej funkcji.

            - Wykonawca nie może powierzyć wykonanie Umowy innym osobom niż tym, których wykaz został przedstawiony wraz z Ofertą, stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

            - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o zmianę osoby wskazanej 
w wykazie w formie pisemnej, wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca uzasadni zmianę oraz wykaże, że nowa proponowana osoba spełnia wymagania określone w SWZ do pełnienia danej samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, przedstawiając dokumenty potwierdzające stosowne uprawniania i na tej podstawie Zamawiający może zaakceptować proponowaną zmianę osoby informując, o tym fakcie Wykonawcę w formie pisemnej.

            - Zmiana osoby lub osób, o której mowa w ust. 4 w trakcie wykonywania Umowy, bez pisemnej akceptacji Zamawiającego, stanowi podstawę naliczenia kary umownej, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 12. Zamawiający, w ramach nadzoru nad realizacją przedmiotu Umowy, zastrzega sobie prawo wnioskowania do Wykonawcy o wykluczenie ze składu personelu, w stosunku do którego stwierdzono w ramach nadzoru, niewykonanie bądź nienależyte wykonanie  obowiązków określonych w przedmiocie robót budowlanych. O fakcie tym Zamawiający powiadamia Wykonawcę, przedstawiając zakres naruszeń. Wykonawca nie może odmówić wykluczenia takiej osoby i zobowiązany jest podjąć decyzję o wykluczeniu oraz uzupełnić skład osób pełniących dane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wniosku Zamawiającego.

            - Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zastępstwa, w razie choroby lub  innych nieprzewidzianych okoliczności, osobami spełniającymi warunki udziału określone w SWZ.

            - Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie 
……………………………………………………………………………………….tel. ……………………………..
email: …………………………………………………………….

            - Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje Zamawiającego wobec Wykonawcy, działając w imieniu i na rachunek Zamawiającego, jednakże nie ma on upoważnienia do zawierania porozumień w zakresie zmiany postanowień Umowy.

            - Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego oraz osób wskazanych w ust. 11 i zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym Wykonawcy. Zmiana ta nie stanowi zmiany Umowy.

            - Osobami upoważnionymi do reprezentacji Zamawiającego w zakresie dokonania odbioru robót, podpisywania protokołów odbioru częściowego, protokołów odbioru końcowego, protokołów konieczności i notatek technicznych oraz protokołów finansowego zaangażowania robót są:

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, o którym mowa w ust. 8

oraz

- …………………………- …………………… tel.................., email:………………;

- …………………….– …………………, tel....................., email:………………

§ 7.

Odbiór przedmiotu Umowy

- Po wykonaniu przedmiotu Umowy Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbiorów: częściowych i końcowego, natomiast po wykonaniu robót ulegających zakryciu – Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru tych robót.

- Gotowość do odbioru robót Wykonawca zgłasza Zamawiającemu każdorazowo w dzienniku budowy oraz w  formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres e-mail bm@pan.pl – na co najmniej 5 dni kalendarzowych przed planowaną datą odbioru. W przypadku zmiany adresu e-mail, Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę elektronicznie na adres email: …………. Wyżej wymieniona zmiana nie stanowi zmiany Umowy.

- Zamawiający przystąpi do obioru robót ulegających zakryciu w terminie do 7 dni kalendarzowych, natomiast do odbiorów częściowych i końcowego robót w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1. Odbiór robót ulegających zakryciu może trwać nie dłużej niż 2 dni robocze, natomiast odbiór częściowy i końcowy - nie dłużej niż 7 dni kalendarzowych, liczonych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Odbioru robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowego i końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego robót w terminie 7 dni kalendarzowych po otrzymaniu od Wykonawcy kompletnej dokumentacji powykonawczej, opisanej w wymaganiach dotyczących dokumentacji powykonawczej, stanowiącej Załącznik nr 7 do Umowy.

- Przedmiotem odbioru końcowego jest sprawdzenie prawidłowości wykonania robót budowlanych i zamontowanych urządzeń zgodnie z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami prawa.

- Dokonanie przez Zamawiającego odbioru robót ulegających zakryciu zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy, natomiast wykonanie częściowe przedmiotu Umowy i całego przedmiotu Umowy - protokołem odbioru częściowego i końcowego robót, podpisanym przez przedstawicieli obu Stron, i dokonanym wpisem do dziennika budowy. Wzór protokołu odbioru częściowego, końcowego i robót ulegających zakryciu, stanowi Załącznik nr 9 do Umowy.

- Jeżeli w trakcie odbioru przedmiotu Umowy wyjdą na jaw wady lub usterki, Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia robót budowlanych i podpisania Protokołu odbioru końcowego, gdy wady lub usterki uniemożliwiają korzystanie z wykonanego przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, przedmiot Umowy nie został wykonany w całości lub wady są istotne. Zamawiający sporządza Oświadczenie o odmowie podpisania Protokołu odbioru końcowego, z uzasadnieniem i wzywa Wykonawcę do usunięcia wad, wyznaczając termin ich usunięcia. 
W takim przypadku Zamawiający ma również prawo do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 6) Umowy.

- W przypadku ujawnienia wad lub usterek innych niż określone w ust. 5, Zamawiający w terminie do 7 dni roboczych od przystąpienia do odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 2, sporządzi zestawienie robót poprawkowych, w którym zostaną wskazane wady i usterki robót. Wykonawca usunie wady i usterki w wyznaczonym terminie, nie dłuższym jednak niż 10 dni roboczych. Po usunięciu wad lub usterek, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o ich usunięciu. Usunięcie wad Strony potwierdzą podpisaniem protokołu usunięcia wad.

- Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych, najpóźniej w dniu odbioru końcowego, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu:

  - atestów i certyfikatów użytych materiałów budowlanych;

  - dokumentacji powykonawczej w 4 egz. wykonanej zgodnie z dokumentacją przekazaną przez Zamawiającego;

  - dokumentów potwierdzających gospodarowanie odpadami powstałymi w toku wykonywania prac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa albo zlecenie obowiązku gospodarowania tymi odpadami podmiotowi spełniającemu wymagania określone w art. 27 ust. 2 ustawy o odpadach;

  - dokumentów wymaganych przepisami Prawa budowlanego;

  - oświadczenia o uregulowaniu należności wynikających z konieczności zajęcia pasa drogowego, jeżeli wystąpiło podczas obowiązywania Umowy;

§ 8.

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu ……. miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane i wbudowane urządzenia.

- Termin gwarancji biegnie od daty podpisania przez strony Protokołu odbioru końcowego.

- Zamawiający w razie stwierdzenia w okresie gwarancji ewentualnych wad wykonanych robót budowlanych obowiązany jest do przedłożenia Wykonawcy, najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia ich ujawnienia, stosownej reklamacji wraz z podaniem terminu ich usunięcia.

- Obowiązki wynikające z gwarancji Wykonawca musi podjąć niezwłocznie, nie później niż 
w ciągu 48 godzin, a następnie usunąć wady lub awarię w sposób docelowy w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych.

- Zgłoszeń gwarancyjnych (usunięcia wad lub awarii) Zamawiający będzie dokonywał telefonicznie na nr tel. ……….. Wykonawcy, potwierdzonych pisemnie na adres siedziby Wykonawcy lub na adres: e-mail: …………………………….. Wykonawcy.

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad lub awarii lub nie usunie ich 
w wyznaczonym terminie, Zamawiający może powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez zgody sądu i bez utraty gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- W razie, gdy czas naprawy będzie dłuższy niż określony w ust. 4, okres świadczenia gwarancji przedłuża się o czas trwania naprawy.

- Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi także po okresie wskazanym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

- Wszelkie koszty napraw w ramach gwarancji lub rękojmi, w tym koszty dojazdów oraz roboty towarzyszące leżą po stronie Wykonawcy.

- Jeżeli w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych lub z tytułu rękojmi Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał napraw rzeczy objętej gwarancją lub rękojmią, termin gwarancji lub rękojmi biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub od chwili zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli dokonano wymiany części rzeczy powyższe zasady stosuje się odpowiednio do części wymienionej/naprawianej.

- Umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniający Zamawiającego do żądania od Wykonawcy naprawy wszelkich wad fizycznych w przedmiocie Umowy w okresie trwania gwarancji jakości oraz wykonania pozostałych obowiązków gwarancyjnych określonych w Umowie.

- Okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy jest równy okresowi gwarancji określonemu w ust. 1.

- W przypadku wystąpienia wad lub usterek w okresie trwania rękojmi, Wykonawca usunie je w terminie określonym w ust. 4.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Wykonawcy 
z tytułu rękojmi, jednakże w razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień 
z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy wykonania obowiązków z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

- Wykonawca ma prawo zmiany danych kontaktowych, o których mowa w ust. 5, 
i zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia, o tym Zamawiającego w formie elektronicznej na adres: bm@pan.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby Zamawiającego. Zmiany te nie stanowią zmiany Umowy.

§ 9.

Wynagrodzenie za realizację przedmiotu Umowy

- Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1071 z późn. zm. ), dalej Kc, w wysokości …………….zł brutto (słownie złotych brutto: ……………. zł), tj. ………….. zł netto oraz …………………… zł podatku VAT.

- W wynagrodzeniu, o którym mowa w ust. 1, ujęto wszelkie koszty, opłaty, wydatki, ubezpieczenia, daniny i inne świadczenia, które Wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z prawidłową realizacją przedmiotu Umowy.

- Za realizację przedmiotu Umowy uważa się wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu Umowy potwierdzone podpisanym przez Zamawiającego protokołami/em odbioru robót (częściowymi lub końcowym).

- Płatność wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur VAT częściowych i końcowej, wystawionych przez Wykonawcę po podpisaniu częściowych i końcowego protokołu odbioru robót budowlanych. Do faktury VAT musi być załączona kopia protokołu odbioru częściowego lub końcowego robót budowlanych. Faktury będą wystawiane na kwotę proporcjonalnie (tzn. procentowe zaawansowanie na fakturze równe jest procentowemu zaawansowaniu odebranych robót budowlanych objętych nadzorem) do wartości wykonanych robót budowlanych objętych nadzorem, których dotyczy dany odbiór częściowy lub końcowy.

- Zapłata należności wynikającej z faktur VAT nastąpi w ciągu 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z zaakceptowanym protokołem odbioru częściowego lub końcowego robót budowlanych na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień, w którym kwota zobowiązania obciążyła rachunek bankowy Zamawiającego.

- Zamawiający przy odbiorze i przetwarzaniu faktur elektronicznych posługuje się nr GLN 5907628990124.

- Wykonawca oświadcza, że będzie dostarczać faktury w formie elektronicznej wraz                                    z wymaganymi załącznikami poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania PEF efaktura.gov.pl na numer PEF GLN Zamawiającego tj. 5907628990124. Wykonawca oświadcza, iż posługuje się numerem GLN …………………………………. (nie posiada).

- W przypadku zmiany formy doręczania faktur, Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia przedstawiciela Zamawiającego (przesłanej pisemnie lub e-mailem), pod adresem …………………………………………. w terminie co najmniej 7 dni kalendarzowych przed doręczeniem faktur.

- W przypadku, jeżeli Wykonawca będzie przekazywał fakturę pdf drogą elektroniczną, Strony ustalają, że faktura zostanie przekazana e-mailem na adres e-mail Zamawiającego ………………………………… z adresu e-mail Wykonawcy   …….. .

- Warunkiem zapłaty wynagrodzenia jest pozytywna weryfikacja rachunku bankowego Wykonawcy na liście rachunków bankowych prowadzonej przez Ministra Finansów (tzw. białej liście rachunków VAT).

- Procedura opisana w ust. 6 i 7 znajduje zastosowanie tylko w przypadku, jeżeli Wykonawca będzie dostarczał faktury w formie elektronicznej.

- Zamawiający zobowiązany jest do przedłożenia faktury w formie papierowej tylko                                     w przypadku, jeżeli nie zastosuje on procedury, o której mowa w ust. 6 i 7. str. 6

- Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, tj. przedsiębiorcy niebędącego mikro przedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą ani średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1790 z późn. zm.).

- Wykonawca oświadcza, że posiada status/nie posiada statusu dużego przedsiębiorcy, tj. przedsiębiorcy niebędącego mikro przedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą ani średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1790 z późn. zm.).

- Do dnia wejścia w życie obowiązku stosowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) Wykonawca wystawia faktury w formie elektronicznej lub papierowej. Z dniem wejścia w życie obowiązku stosowania e-Faktur, Wykonawca zobowiązuje się wystawiać faktury w formie ustrukturyzowanej za pośrednictwem KSeF. Wystawienie faktury w KSeF uważa się za równoznaczne z jej doręczeniem Zamawiającemu.

- Z dniem wejścia w życie obowiązku stosowania Krajowego Systemu e_Faktur (KSeF) faktury uważa się za dostarczone z momentem nadania nr KSeF. Brak wskazania jednostki organizacyjnej, wskazanie niepełne lub niezgodne z katalogiem przekazanym przez zamawiającego, nie wpływa na ważność faktury w rozumieniu przepisów prawa podatkowego, jednak może stanowić podstawę do wstrzymania biegu terminu płatności do czasu otrzymania przez Zamawiającego faktury skorygowanej.

§ 10.

Ubezpieczenie Wykonawcy

- Wykonawca oświadcza, że przez cały okres trwania Umowy będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem Zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100). Kopia polisy OC poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy stanowi Załącznik nr 8 do Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość ubezpieczenia przez okres realizacji Umowy, aż do daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót potwierdzającego wykonanie robót zgodnie z warunkami Umowy.

- Jeżeli okres ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 wygaśnie w trakcie obowiązywania Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu nową polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie określone w ust. 1 w terminie nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed wygaśnięciem dotychczasowego ubezpieczenia.

- W przypadku braku ubezpieczenia OC potwierdzonego polisą lub innym dokumentem, Zamawiający może wstrzymać prowadzenie robót na koszt i ryzyko Wykonawcy do czasu przedstawienia stosownej polisy lub innego dokumentu, bez możliwości przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych, określonego w § 2 ust. 1 Umowy.

§ 11.

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

  - W celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca wniósł zabezpieczenie przed podpisaniem Umowy w kwocie ……………………. zł (słownie………………….zł), co stanowi 5 % ceny całkowitej podanej w Ofercie Wykonawcy za zakres niniejszej Umowy.

  - Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, zostało wniesione w formie ………… .

  - W terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany, Wykonawca prześle Zamawiającemu pismo zawierające numer rachunku bankowego, na które ma zostać zwrócone zabezpieczenie wniesione w pieniądzu.

  - Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia, nie wcześniej niż po wykonaniu i uznaniu przedmiotu Umowy przez Zamawiającego za należycie wykonany, w terminie 30 dni kalendarzowych. Pozostała cześć zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zostanie zatrzymana na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Potwierdzeniem należytego wykonania przedmiotu Umowy jest protokół odbioru końcowego robót podpisany przez Strony.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 30 % zostanie zwolnione lub zwrócone Wykonawcy w terminie nie później niż 15 dni kalendarzowych po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji na rachunek Wykonawcy podany Zamawiającemu przez Wykonawcę.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone Wykonawcy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zmawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

§ 12.

Odstąpienie od Umowy

- Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy do dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót, o którym mowa w § 7 ust. 4 Umowy, w całości bądź w części, bez wyznaczania terminu dodatkowego, w następujących przypadkach:

1)	nierozpoczęcia przez Wykonawcę robót budowlanych w terminie 7 dni kalendarzowych od daty wskazanej w Harmonogramie;

2)	zwłoki w wykonaniu robót budowlanych przekraczającej 30 dni kalendarzowych w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 oraz terminu końcowego przyjętego, w szczegółowym Harmonogramie;

3)	stwierdzenia przez Zamawiającego istnienia wady (uchybień) w wykonywaniu przedmiotu Umowy, gdy Wykonawca nie zmienia sposobu realizacji przedmiotu Umowy, mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu lub nie usunie wad (uchybień) mimo wezwania przez Zamawiającego do usunięcia wad (uchybień) w terminie określonym w wezwaniu. Obowiązku wezwania do usunięcia uchybień nie stosuje się w sytuacjach, w których z uwagi na charakter danej wady (uchybienia) nie można jej usunąć lub wymagane było jej natychmiastowe usunięcie czego Wykonawca zaniechał;

4)	przerwania wykonania robót budowlanych na okres dłuższy niż 7 dni kalendarzowych z przyczyn innych niż siła wyższa, o której mowa w § 15 ust. 2 pkt 1 lit. b);

5)	gdy Wykonawca, pomimo wezwania przez Zamawiającego i upływu wyznaczonego w tym wezwaniu terminu, nadal narusza prawo lub postanowienia Umowy;

6)	trzykrotnego zgłoszenia do odbioru robót z wadami, jeżeli z powodu tych wad nie dokonano odbioru;

7)	jeżeli nie zostanie przedłożony dowód posiadania ubezpieczenia, o którym mowa w § 10 Umowy;

8)	jeżeli dotychczasowy przebieg prac wskazywać będzie, że nie jest prawdopodobnym należyte wykonanie Umowy w umówionym terminie;

9)	naruszenia obowiązku zatrudniania przy realizacji Umowy na podstawie umowy 
o pracę osób, których obowiązek ten dotyczy;

10)	gdy suma kar umownych należnych Zamawiającemu przekracza łącznie 30% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 1  Umowy;

11)	zwłoki w wykonaniu kosztorysu, o którym mowa w § 9 ust. 9, przekraczającego 14 dni kalendarzowych.

- Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Zamawiający składa w terminie 30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego informacji o podstawie do odstąpienia od Umowy w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.

- W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

1)	w terminie 7 dni kalendarzowych od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia. Gdyby którakolwiek ze Stron nie stawiła się w uzgodnionym terminie, druga Strona wyznaczy termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym upływie – będzie uprawniona do jednostronnego sporządzenia wymaganego protokołu. Protokół sporządzony z zachowaniem procedury opisanej w zdaniach poprzednich będzie wiążący dla drugiej Strony;

2)	Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt tej Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od Umowy;

3)	Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

4)	Wykonawca zgłosi do dokonania przez inspektora nadzoru inwestorskiego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

5)	Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych, usunie 
z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

4.	W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, Zamawiający:

1)	dokona odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od Umowy;

2)	dokona odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ust. 3 pkt 3, po cenach przedstawionych w kosztorysie zaakceptowanym przez Zamawiającego;

3)	przejmie od Wykonawcy pod swój dozór plac budowy.

5.	Obliczenie wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części Umowy nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego, przygotowanego przez Wykonawcę 
i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, który zostanie opracowany w oparciu o następujące założenia:

1)	ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysu,

2)	w oparciu o zeszyty SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania.  Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR. W przypadku braku odpowiednich pozycji – KNR, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.

- § 13.

- Kary umowne

      - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach 
i wysokościach:

    - za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 Umowy;

    - za zwłokę w realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

    - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi, w wysokości 0,2% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

    - w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,5% wartości niezapłaconego wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy – dotyczy sytuacji, w której Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

    - w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto danego podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy, którego dotyczy nieterminowa zapłata – jednorazowo za każdy dostrzeżony przypadek;

    - w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, każdorazowo w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto danego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy;

    - w przypadku niedotrzymania zasad poufności, o których mowa w § 17 Umowy - 
w wysokości 10 000 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek;

    - za nieprzekazanie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 7, 
w wysokości w wysokości 1 000,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;

    - za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu kosztorysu, o którym mowa w § 9 ust. 9 ponad termin tam wskazany, w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 Umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

    - w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę zgodnie z żądaniem Zamawiającego, o którym mowa w § 18 ust. 3, któregokolwiek z dokumentów tam określonych we wskazanym terminie - w wysokości 2 000,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;

    - w przypadku uniemożliwienia  Zamawiającemu kontroli, o której mowa w § 3 ust. 18 w wysokości 2 000,00 zł brutto za każdy taki stwierdzony przypadek;

    - w przypadku wykonania przedmiotu Umowy przez osobę inną niż wskazaną w Ofercie Wykonawcy lub inną niż zaakceptowaną uprzednio przez Zamawiającego zgodnie z procedurą określoną w niniejszej Umowie - w wysokości 2 000,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;

    - w przypadku nieprzełożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem, kopii ważnej polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w § 10 ust. 3 w wysokości 1000,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki;

    - w przypadku nieokazana dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 2  - 
w wysokości 1000,00 zł brutto za każdy taki stwierdzony przypadek;

    - w przypadku nieopracowania w terminie dokumentu, o którym mowa w § 3 ust. 11, w  wysokości 1000,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;

    - w przypadku nieprzekazania listy pracowników, o których mowa w § 3 ust. 14, 
w  wysokości 1000,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;

    - w przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w § 16 ust. 2 – 
w wysokości 1000,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek naruszenia.

      - Łączna, maksymalna wysokość kar umownych jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów przewidzianych w Umowie nie może przekroczyć 30% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust 1.

      - Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kwoty naliczonych kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy bez odrębnego wezwania Wykonawcy do zapłaty, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę.

      - Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

      - Termin zapłaty kary umownej wynosi 10 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Stronie wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za opóźnienie za każdy dzień opóźnienia.

      - Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia roboty budowlanej lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

      - Kary umowne mogą podlegać łączeniu.

§ 14.

Podwykonawcy

- Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie części robót budowlanych objętych Zamówieniem podwykonawcy i jest odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawców i dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak  za własne działania i zaniechania.

- Powierzenie wykonania części robót podwykonawcom nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie robót powierzonych podwykonawcy.

- Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca podaje:

- nazwy lub imiona i nazwiska podwykonawców;

- dane kontaktowe podwykonawców;

- dane kontaktowe przedstawicieli podwykonawców

- którym powierzono do wykonania część Umowy, jeżeli są już znani.

- Wykonawca jest obowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 3, w trakcie realizacji Umowy, a także przekazywać wymagane informacje, o których mowa w ust. 3, na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części świadczeń, składających się na przedmiot Umowy.

- Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, złożone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, na adresy, wskazane w § 6 ust. 12 Umowy, podaje:

- nazwy lub imiona i nazwiska dalszych podwykonawców lub dostawców 
w uczestniczących w wykonaniu zamówienia na roboty budowlane lub usługi,

- dane kontaktowe dalszych podwykonawców lub dostawców uczestniczących 
w wykonaniu zamówienia na roboty budowlane lub usługi,

- dane kontaktowe przedstawicieli dalszych podwykonawców lub dostawców uczestniczących w wykonaniu zamówienia na roboty budowlane lub usługi

- którym powierzono do wykonania części składającej się na przedmiot Umowy.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składając Zamawiającemu wniosek o zmianę tego podwykonawcy, jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie, spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Zmiana podwykonawcy, która dotyczy podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, wymaga zmiany Umowy (aneksu), w formie pisemnej lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- W celu dokonania zmiany, o której mowa w ust. 6-7, Wykonawca złoży wniosek 
o zmianę podwykonawcy wraz z wymaganymi dokumentami, przed przystąpieniem nowego podwykonawcy do realizacji części Umowy powierzonej podwykonawcy, w terminie umożliwiającym Zamawiającemu jego zbadanie i ocenę.

- Ze strony Zamawiającego, nad wykonywaniem postanowień Umowy, dotyczących umów         o podwykonawstwo, sprawuje:

Pan/Pani………………, adres poczty elektronicznej .............................. w zakresie sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania wykonywania umów o podwykonawstwo, przez Strony tych umów, rozliczeń Wykonawcy z podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszym podwykonawcą lub dalszego podwykonawcy z dalszym podwykonawcą.

- W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może zmieniać/wprowadzać podwykonawców pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowy Wykonawcy z podwykonawcami oraz umowy podwykonawców z dalszymi podwykonawcami winny być zawierane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający:

1)	zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane objęte niniejszą Umową, dalej jako „umowa o podwykonawstwo”;

2)	dokonać zmiany umowy o podwykonawstwo,

- jest zobowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu zmiany takiej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Każdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo musi zawierać w szczególności postanowienia w niżej wskazanym zakresie:

- okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady nie może być krótszy niż okres odpowiedzialności Wykonawcy względem Zamawiającego;

- termin płatności wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;

- umowa o podwykonawstwo musi zawierać wymóg uczestniczenia przedstawiciela podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w naradach koordynacyjnych, jeśli temat narady dotyczy robót wykonywanych odpowiednio przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę;

- w umowie o podwykonawstwo musi zostać wskazana osoba do kontaktu ze strony podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

- umowa o podwykonawstwo musi zawierać wymóg udziału podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w odbiorach robót, jeżeli odbiór dotyczy robót wykonywanych odpowiednio przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę;

- zakres robót określony w umowie o podwykonawstwo musi wynikać z zakresu robót określonych w Umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;

- wysokość wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie może przekraczać wynagrodzenia wynikającego z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem zakresu robót wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę;

- termin wykonania robót określony w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż termin wynikający z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;

- sposób wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo musi być zgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia do SWZ oraz Umową zawartą pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym;

- rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej Umowy.

- Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu takiej umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, jeżeli:

1)	nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, w szczególności nie spełnia ona wymagań określonych w ust. 14,

2)	gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej albo jeśli jej postanowienia naruszają inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

- Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 15 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca mają obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy oraz jej zmian:

1)	o podwykonawstwo, określonej w ust. 14, której przedmiotem są roboty budowlane objęte niniejszą Umową, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia;

2)	o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo określonej w ust. 17 pkt 1, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 14. Niezgłoszenie w formie pisemnej przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w zdaniu poprzednim uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- W przypadku umowy o podwykonawstwo określonej w ust. 17 pkt 2, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 15 pkt 2, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem zapłaty kary umownej, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 5.

- Postanowienia ust. 11-18 stosuje się odpowiednio do zmian danej umowy 
o podwykonawstwo.

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.

§ 15.

Zmiany Umowy

1.	Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie, wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

2.	Zamawiający przewiduje zmiany w zawartej Umowie w stosunku do treści oferty. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy możliwa jest w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności i na warunkach określonych poniżej:

- przewiduje się zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy, w tym zmianę terminów cząstkowych przewidzianych w Umowie:

- w przypadku zwłoki Zamawiającego w nieprzekazaniu przez Zamawiającego placu budowy Wykonawcy w terminie określonym w § 5 ust.1 Umowy;

- wystąpienia zdarzeń siły wyższej, rozumianych jako zdarzenia zewnętrznie niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, które będą miały wpływ na sposób, częstotliwość lub terminy świadczenia usług objętych przedmiotem Umowy, jak również wysokość wynagrodzenia umówionego przez Strony;

- w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych nieobjętych pierwotnym projektem ani umową, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, o ile realizacja robót dodatkowych wpływa na termin wykonania Umowy;

- w przypadku wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej, wówczas termin wykonania może zostać wydłużony o czas niezbędny na usunięcie wad w projekcie przez wykonawcę dokumentacji projektowej;

- wydłużenia terminu realizacji robót w przypadku uzasadnionego wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót o okres nie dłuższy niż okres wstrzymania robót. Wstrzymanie robót musi nastąpić na podstawie wpisu do dziennika budowy i musi być zatwierdzone i uzasadnione przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zaakceptowane przez kierownika budowy;

- w przypadku zaistnienia okoliczności będących następstwem działania organów administracji lub osób trzecich, w szczególności w przypadku przedłużania się procedur administracyjnych na etapie wydawania zgód bądź uzgodnień itp., mających wpływ na termin realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli przedłużenie to nie wynikało z winy Wykonawcy;

- w przypadku wstrzymania robót przez organy nadzoru, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

- w razie konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz bądź uzgodnień, niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem Umowy;

- odwołań od uzyskanych postanowień i decyzji administracyjnych, o okres równy terminowi rozpatrzenia odwołania;

- zaistnienia działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych, z wyjątkiem tych które mogą być spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę;

- wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, tj. opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody dające się przypisać Zamawiającemu – o okres wynikający z przerw lub opóźnienia;

- wprowadzenie robót zamiennych w przypadkach, gdy:

- materiały budowlane przewidziane w Umowie do wykonania przedmiotu Umowy nie mogą być użyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub zastąpienia innymi lub w przypadku utrudnionego dostępu do danego materiału w tym stopniu, że zastosowanie pierwotnie wybranego materiału nie miałoby uzasadnienia ekonomicznego na skutek porównania jakości materiału do jego ceny – pod warunkiem zastosowania materiału o parametrach i cechach użytkowych nie gorszych niż pierwotnie przewidywane;

- w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy nastąpiła zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, skutkująca niezasadnością zastosowania pierwotnie przewidzianej technologii lub materiałów;

- w zakresie jakości lub innych parametrów technicznych charakterystycznych dla danego elementu przedmiotu Umowy możliwa jest zamiana na lepsze materiału bądź inną technologię wykonania robót;

- w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa, powodujących konieczność dokonania zmian w Umowie;

- w wyniku konieczności wykonania dodatkowych uzgodnień, badań, ekspertyz, analiz;

- zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:

a)	pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;

b)	pojawienie się technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na skrócenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

c)	konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, a wynikających ze stwierdzonych wad w tym (tych) dokumencie (dokumentach), gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy,

d)	konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem niniejszej Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, a wynikających ze zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy,

e)	konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

- w przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy administracji państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak również organów i podmiotów, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy;

- w innych przypadkach niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, 
a niepozwalających na realizację zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia;

- zmiany spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, dokonywanie odbiorów;

- istotnych problemów finansowych, ekonomicznych lub organizacyjnych Wykonawcy, producenta, dystrybutora lub gwaranta produktu/usługi/robót, uzasadniających ryzyko, że jego produkty/usługi/roboty, lub elementy świadczenia mogą nie zostać należycie wykonane lub nie będą miały odpowiedniej jakości.

- W opisanych powyżej przypadkach zmianie (w tym ograniczeniu) ulec może odpowiednio zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, cena umowy brutto, termin wykonania przedmiotu Umowy, termin płatności, sposób realizacji przedmiotu Umowy, w tym zmiana materiałów lub technologii wykonania zamówienia.

- W opisanych powyżej przypadkach dopuszcza się zastąpienie Wykonawcy, nowym wykonawcą, jeżeli nowy wykonawca jest następcą prawnym Wykonawcy lub przejął zobowiązania Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu Umowy, lub odpowiada osobiście lub majątkowo za wykonanie Umowy.

- Dopuszcza się zmianę/zmiany podwykonawcy/podwykonawców lub zakresu (części) zamówienia powierzanego do wykonania podwykonawcy.

- Dopuszcza się zmianę osoby, która pełni funkcję kierownika budowy, pod warunkiem spełnienia przez nową osobę wymogów określonych w § 6 ust. 3 Umowy.

- Warunkiem dokonania zmiany w Umowie jest złożenie wniosku przez Stronę zgłaszająca zmianę, zawierającego w szczególności: opis propozycji zmian i uzasadnienie zmian.

- Przedłużenie terminu wykonania Umowy jest możliwe z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub wniesieniem nowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na przedłużony termin wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Strony postanawiają, że w przypadku przedłużenia terminu wykonania Umowy, Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o zapłatę przez Zamawiającego kosztów związanych bezpośrednio lub pośrednio z funkcjonowaniem Wykonawcy na budowie, w szczególności koszty zaplecza Wykonawcy, koszty obsługi biurowej, koszty pracownicze.

§ 16.

Klauzula społeczna

    - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca przy wykonywaniu przedmiotu Umowy w zakresie czynności bezpośrednio związanych 
z wykonywaniem robót (przez tzw. pracowników fizycznych) zatrudniali na podstawie umowy o pracę do wszelkich prac fizycznych związanych z wykonywaniem robót 
w budynku Dom Pracy Twórczej PAN w Juracie, objętych przedmiotem Umowy, jako te czynności, które podlegają wykonaniu pracy  w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r., poz. 277 z późn. zm.), w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzanych zadań. Obowiązek ten nie dotyczy osób wskazanych na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 418).

- W celu weryfikacji obowiązku zatrudnienia zgodnie z ust. 1, każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć:

- oświadczenie Wykonawcy zawierające wykaz pracowników Wykonawcy,  podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wraz z zakresem ich czynności wykonywanych w danym miesiącu w ramach niniejszego Zamówienia  na podstawie umowy o pracę;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie umów zawartych przez Wykonawcę, podwykonawcę i dalszego podwykonawcę z pracownikami; kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę, podwykonawcę i dalszego podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę,  podwykonawcę i dalszego podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. Imię i nazwisko pracownik nie podlega anonimizacji.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń, dokumentów oraz kopii umów zawartych przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z pracownikami, w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 2 w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w ust. 1, będzie traktowane jako niespełnienie przez Wykonawcę ww. wymogu i może skutkować zawiadomieniem do Państwowej Inspekcji Pracy.

§ 17.

Poufność informacji

- Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich dotyczących Zamawiającego danych i informacji uzyskanych w jakikolwiek sposób (zamierzony lub przypadkowy) w związku z wykonywaniem Umowy, bez względu na sposób i formę ich przekazania, nazywanych dalej łącznie „Informacjami Poufnymi”.

Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do danych i informacji:

  - dostępnych publicznie;

  - otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności;

  - które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Wykonawcy bez obowiązku zachowania poufności;

  - w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie.

W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawcę jest wymagane na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Wykonawca poinformuje Zamawiającego o przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji Poufnych. Poinformowanie takie powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, chyba że takie poinformowanie Zamawiającego byłoby sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Wykonawca zobowiązuje się do:

  - dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich utratą, zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich;

  - niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie Umowy.

Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy których wykonuje Umowę i które będą miały dostęp do Informacji Poufnych, o wynikających z Umowy obowiązkach w zakresie zachowania poufności, a także do skutecznego zobowiązania i egzekwowania od tych osób obowiązków w zakresie zachowania poufności. Za ewentualne naruszenia tych obowiązków przez osoby trzecie Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania.

W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu nieupoważnionej osoby trzeciej do Informacji Poufnych, Wykonawca bezzwłocznie podejmie odpowiednie do sytuacji działania ochronne oraz poinformuje o sytuacji Zamawiającego. Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, powinno opisywać okoliczności zdarzenia, zakres i skutki utraty, zniekształcenia lub ujawnienia Informacji Poufnych oraz podjęte działania ochronne.

Po wykonaniu Umowy oraz w przypadku rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca bezzwłocznie zwróci Zamawiającemu lub komisyjnie zniszczy wszelkie Informacje Poufne.

Ustanowione Umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, jak również przewidziane w Umowie kary umowne z tytułu naruszenia zasad zachowania poufności Informacji Poufnych, obowiązują zarówno podczas wykonania Umowy, jak i po jej wygaśnięciu.

Zobowiązanie określone w niniejszym paragrafie wiąże Wykonawcę przez okres do upływu 10 lat liczonych od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

§ 18.

Materiały i urządzenia

- Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

- Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych muszą odpowiadać jakości wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2023 r. poz. 215 z późn. zm.) i rozporządzeniach wykonawczych do tych ustaw, odpowiadających co do jakości wymogom dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych.

- Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do okazania dokumentów dotyczących wykorzystywanych materiałów, w szczególności:

1)	kopii deklaracji właściwości użytkowych oraz dokumentów towarzyszących 
w języku polskim – dla wyrobów wprowadzonych do obrotu w oparciu 
o Europejski Dokument Oceny, Europejską Aprobatę Techniczną lub Europejską Normę Zharmonizowaną (zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.) lub

2)	kopii krajowych deklaracji zgodności – dla wyrobów wprowadzonych do obrotu 
w oparciu o Polską Normę niezharmonizowaną lub Aprobatę Techniczną lub

3)	informacji (w języku polskim) o właściwościach użytkowych wyrobu, oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, w którym wyrób został wprowadzony do obrotu, instrukcji stosowania i obsługi oraz informacji dotyczących zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie wyrób ten stwarza podczas stosowania 
i użytkowania – dla wyrobów legalnie wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (–FTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

4.	W przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego jakości wyrobów bądź materiałów stosowanych przez Wykonawcę do realizacji Umowy i zażądania wykonania badań dodatkowych, Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania w terminach ustalonych przez Zamawiającego z uwzględnieniem czasu niezbędnego na wykonanie badań lub w przypadku ich niewykonania w w/w terminie, badania te przeprowadzi Zamawiający.

5.	Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ust. 4 okaże się, że zastosowane materiały bądź wyroby posiadają parametry niezgodne z Umową, koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, a gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wyroby są zgodne z Umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

6.	W przypadku uzyskania wyników badań potwierdzających, że parametry materiałów bądź wyrobów nie odpowiadają wymogom określonym w dokumentacji projektowej, Wykonawca jest zobowiązany na swój koszt wymienić wadliwy materiał na materiał o parametrach nie gorszych, niż określone w tej dokumentacji.

§ 19.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

- Strony Umowy zgodnie potwierdzają, iż będą przestrzegać obowiązujących przepisów 
w zakresie ochrony danych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej, jako „RODO”), w odniesieniu do wszystkich danych osobowych udostępnionych w ramach realizacji Umowy.

- Każda ze Stron zgodnie potwierdza, że dane osobowe osób fizycznych reprezentujących oraz upoważnionych przez nich do określonych czynności w związku z wykonywaniem Umowy, będą przetwarzane, jako dane niezbędne do celów wynikających z ich prawnie uzasadnionych interesów, jako administratorów, związanych z odpowiednim wykonywaniem Umowy oraz że jest upoważniona do udostępnienia tych danych drugiej Stronie w oparciu o stosowną przesłankę wynikającą z RODO.

- Każda ze Stron zobowiązana jest do poinformowania osób, o których mowa w ust. 2, o tym, że druga Strona będzie administratorem ich danych osobowych i będzie te dane przetwarzać w celach, o których mowa w ust. 2.

- Zgodnie z art. 13 lub 14 Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO – informuje się, że Zamawiający przetwarza dane osobowe osób uczestniczących w zawarciu i wykonaniu przedmiotowej Umowy zgodnie z zapisami Załącznika 10 stanowiącego integralną częścią niniejszej Umowy. Klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę, przeznaczona dla kontrahentów oraz dla przedstawicieli kontrahenta (wpisanych do Umowy jako osoby uprawnione do kontaktu w związku z realizacją Umowy lub reprezentujących), stanowi Załącznik nr 10 do Umowy .

§ 20.

Prawa autorskie

- W ramach wynagrodzenia przewidzianego postanowieniami Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania w różnych formach i postaciach, w zależności od potrzeb, 
z wykonanych w ramach realizacji Umowy utworów w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 24 z późn. zm.), w tym w szczególności do dokumentacji powykonawczej i jej dalszych uzupełnień. Przeniesienie ww. praw następuje z chwilą odbioru utworu przez Zamawiającego. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośników, na których utwory zostały utrwalone.

- Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1, następuje  bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy i nośników oraz obejmuje następujące pola eksploatacji:

1)	wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy, najem lub użyczenie oryginału albo egzemplarzy, na których dokumentację utrwalono bez ograniczeń przedmiotowych oraz bez względu na przeznaczenie;

2)	utrwalanie na jakimkolwiek nośniku;

3)	zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką;

4)	wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do Internetu bez ograniczeń;

5)	publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do niego w miejscu i czasie przez niego wybranym;

6)	rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie w tym w postaci druku, zapisu cyfrowego i przekazu multimedialnego.

- Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie wszelkich zmian i modyfikacji 
w dokumentacji, co do których autorskie prawa majątkowe zostały przeniesione na Zamawiającego, a także do wykonywania autorskich praw zależnych do tych utworów.

- Jeżeli podczas eksploatowania dokumentacji przez Zamawiającego dojdzie do zarzutu naruszenia majątkowych praw autorskich i/lub osobistych praw autorskich osób trzecich, który to zarzut Wykonawca według obiektywnej oceny mógłby uważać za nieuzasadniony, Wykonawca zobowiązuje się skorzystać z wszelkich środków ochrony prawnej, aby zabezpieczyć Zamawiającego przed skutkami takiego zarzutu.

- Zamawiający w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 nabywa ponadto wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworów w zakresie terytorialnym i czasowym określonym w niniejszym paragrafie, na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 2.

§ 21.

Postanowienia końcowe

- Przeniesienie przez Wykonawcę praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca nie figuruje na liście Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obejmującej osoby i podmioty objęte sankcjami w związku z wojną w Ukrainie, o której mowa w ustawie 
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 
z 2025 r., poz. 514).

- W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie aktualnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy: ustawy Prawo budowlane z przepisami wykonawczymi, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

- Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania sporów, wynikłych w związku z realizacją Umowy. Spory, których nie uda się rozstrzygnąć polubownie, Strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego w formie pisemnej lub w formie elektronicznej w przypadku zmian danych rejestrowych, ogłoszenia przez sąd upadłości lub postępowania układowego Wykonawcy, wszczęcia postępowania egzekucyjnego w wyniku czego może nastąpić zajęcie majątku Wykonawcy lub znacznej jego części, mających znaczenie dla wykonania Umowy, pod rygorem skutków prawnych dla Wykonawcy, wynikających z faktu niepowiadomienia.

- Reprezentanci Wykonawcy podpisujący Umowę oświadczają, że są umocowani do jej zawarcia. Umocowanie nie uległo zmianie ani nie zostało odwołane, a dane Wykonawcy zawarte w Umowie oraz w przedłożonych dokumentach rejestrowych, są zgodne ze stanem faktycznym w momencie podpisywania Umowy.

- Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy mają odpowiednie zastosowanie 
w odniesieniu do podwykonawców.

- Strony ustalają, że dla ważności aneksu wymagane jest aby dokument obejmujący jego treść został odpowiednio – podpisany albo opatrzony kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi przez obie Strony.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy/Umowę sporządzono w formie elektronicznej i podpisano przy wykorzystaniu kwalifikowanych podpisów elektronicznych.

- Integralną część Umowy stanowią załączniki do Umowy:

- Załącznik nr 1 do Umowy – wydruk z KRS/CEIDG/pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

- Załącznik nr 2 do Umowy - Oferta Wykonawcy.

- Załącznik nr 3 do Umowy - Projekt budowlano – wykonawczy Remontu części połaci dachu budynku Polskiej Akademii Nauk Dom Pracy Twórczej w Juracie z lipca 2025 r.

- Załącznik nr 4 do Umowy - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB).

- Załącznik nr 5 do Umowy - Przedmiar robót (dokument pomocniczy).

- Załącznik nr 6 do Umowy - Zaświadczenie o zgłoszeniu robót wydane przez Starostę Puckiego z dnia 21.08.2025 r.

- Załącznik nr 7 do Umowy - Wymagania dotyczące dokumentacji powykonawczej.

- Załącznik nr 8 do Umowy - Kopia polisy OC.

- Załącznik nr 9 do Umowy - Protokół odbioru częściowego/końcowego i robót ulegających zakryciu (wzór).

- Załącznik nr 10 do Umowy – Klauzula informacyjna.

ZAMAWIAJĄCY:							WYKONAWCA:

Załącznik nr 7 do Umowy

Wymagania dotyczące dokumentacji powykonawczej

1. Dokumentację powykonawczą należy wykonać na kopii zatwierdzonego projektu budowlanego.

2. Opracowana dokumentacja powykonawcza musi odzwierciedlać i dokumentować stan faktyczny wykonanych robót.

3. Dokumentację powykonawczą podpisuje kierownik budowy.

4. W przypadku zmian dokumentację podpisuje projektant właściwej specjalności wskazany w projekcie budowlanym oraz kierownik budowy / robót. Podpis powinien być opatrzony wpisem:

5. „Powyższa zmiana zawiera nieistotne lub istotne (DECYDUJE PROJEKTANT) odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego i innych warunków pozwolenia na budowę, w rozumieniu obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2025 r., poz. 418 z późn. zm.).”;

6. „Powyższa zmiana nie pogarsza warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 822).”.

7. Jeżeli zmiany wynikały z dokumentów zewnętrznych (karty materiałowe, nadzory autorskie, itd.) należy wskazać odniesienie do właściwego dokumentu.

8. Kopie atestów, certyfikatów i innych dokumentów mających zastosowanie, powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

9. Atesty, certyfikaty powinny być opisane, że „wbudowano”.

10. Podpisać dokumentację w miejscach zmian przez projektanta.

11. Należy dostarczyć oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy.

12. Podpis projektanta na oświadczeniach kierownika budowy i robót.

13. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć instrukcję obsługi i konserwacji wbudowanych materiałów.

14. Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację fotograficzną wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych. Zdjęcia w formie cyfrowej (pliki źródłowe ze zdjęciami w formacie TIFF lub RAW oraz JPG) muszą być wykonane w jakości umożliwiającej wydruk w formacie min. 15cmx20cm w rozdzielczości min. 300 dpi, rozdzielczość matrycy 12 mln pikseli.

15. Wymaga się, aby fotografie były ostre, wykonane przy dużej głębi ostrości, nieporuszone, dobrze oświetlone, kadrowane w taki sposób, aby zachować pion i poziom oraz zasady kompozycji. Pliki źródłowe ze zdjęciami w formacie TIFF, RAW, JPG  należy przekazać Zamawiającemu na dysku zewnętrznym. W formie papierowej zdjęcia wraz z ich opisami powinny zostać wydrukowane łącznie na papierze fotograficznym (1 egzemplarz).

Załącznik nr 9  do Umowy

PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO/KOŃCOWEGO* ROBÓT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU*

spisany w dniu ………………….. pomiędzy:

………………………………………………………….. zwaną Zamawiającym, w imieniu której działają upoważnieni przedstawiciele:

- ……………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………

a

……………………………………………………………………………………………. zwanym Wykonawcą działającym osobiście*/ w imieniu której/którego działają upoważnieni przedstawiciele*:

- ……………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………

- DANE DOTYCZĄCE UMOWY

Umowa nr …………………………………………………………….. z dnia ……………………………………………………………………………………………………..

Adres budynku, w którym/przy którym* wykonane były roboty budowlane stanowiące przedmiot odbioru:

……………………………………………………………………………………………………………

- ZAKRES PRAC STANOWIĄCYCH PRZEDMIOT ODBIORU

Stwierdza się, że zostały wykonane następujące roboty budowlane:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

ww. roboty zostały wykonane niezgodnie/zgodnie* z umową oraz obowiązującymi normami.

- TERMIN REALIZACJI

Prace nie zostały/zostały* wykonane w terminie umownym.

……………………………………………………………………………………………………………

- WADY/USTERKI*

Nie stwierdzono/ stwierdzono występowanie następujących* WAD/USTEREK:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Zamawiający wyznacza Wykonawcy termin na usunięcie usterek do dnia ……………………………………….

Teren budowy został/ nie został* uprzątnięty i doprowadzony do należytego stanu i porządku:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- UWAGI/ZASTRZEŻENIA (np. co do wprowadzonych zmian, co do rozliczenia, zalecenia, wnioski związane z ewent. karami umownymi i inne)

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Integralną część protokołu częściowego/końcowego* jest załącznik – protokół finansowy.

*Niepotrzebne skreślić

PODPISY

WYKONAWCA 						ZAMAWIAJĄCY

1………………………………				 1…………………………………

2…………………………… .….			        	 2…………………………………

Załącznik do protokołu odbioru częściowego/końcowego*  PROTOKÓŁ FINANSOWY

| POZ. | RODZAJ ROBÓT/ETAP BUDOWY | WARTOŚĆ PRAC WG UMOWY | WARTOŚĆ OD POCZATKU ROBÓT | WARTOŚC PRAC WG POPRZEDNIEGO PROTOKOŁU | WARTOŚC PRAC W BIEŻACYM OKRESIE ROZLICZENIOWYM | UWAGI/POTRĄCENIA/INNE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| WARTOŚĆ ROBÓT NETTO /RAZEM/ |  |  |  |  |  |  |

DATA:……………………………………………………………………

PODPISY CZYTELNE:

przedstawiciele Zamawiającego:

1………………………………………………………

2.……………………………………………………

3……………………………………………………………..

Przedstawiciel Wykonawcy:

1………………………………………………………………..

2…………………………………………………………..

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 10 do Umowy

Klauzula informacyjna dla Wykonawców będących osobami fizycznymi

  - Administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób reprezentujących Wykonawcę jest Polska Akademia Nauk, której siedziba mieści się w Warszawie (00-901) przy Placu Defilad 1, a dane kontaktowe to: skrytka pocztowa 24; kancelaria@pan.pl; tel. +48 22 182 61 82.

  - Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisząc na adres wskazany w ust. 1 lub adres e-mail: iod@pan.pl.

  - Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). A jeżeli strona umowy jest reprezentowana przez pełnomocnika, to jego dane osobowe będą przetwarzana na podstawie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) ww. rozporządzenia, wynikającego z art. 98 Kodeksu cywilnego – w zakresie ważności umów i właściwej reprezentacji stron. Podane tych danych jest warunkiem zawarcia umowy.

  - Dane osobowe, mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Administratora danych oraz będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

  - W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, osobom, o których mowa w ust. 1 przysługuje prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych. Ponadto przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Klauzula informacyjna dla Wykonawców niebędących osobami fizycznymi

  - Administratorem danych osobowych osób reprezentujących Wykonawcę oraz osób wskazanych przez Wykonawcę jako osoby do kontaktu jest Polska Akademia Nauk, której siedziba mieści się w Warszawie (00-901) przy Placu Defilad 1, a dane kontaktowe to: skrytka pocztowa 24; kancelaria@pan.pl; tel. +48 22 182 61 82.

  - Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisząc na adres wskazany w ust. 1 lub adres e-mail: iod@pan.pl.

  - Dane osobowe:

    - osób reprezentujących Wykonawcę, będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wynikającego z  przepisów prawa określających umocowanie do reprezentowania – w zakresie ważności umów i właściwej reprezentacji stron. Podane tych danych jest warunkiem zawarcia umowy lub ważności podejmowanych czynności.

    - osób wskazanych przez Wykonawcę, jako osoby do kontaktu/realizacji umowy (imię i nazwisko, służbowe dane kontaktowe, miejsce pracy) będą przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu realizacji niniejszej umowy. Dane zostały podane przez Wykonawcę w ramach zawieranej umowy.

  - Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Administratora danych oraz będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

  - W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, osobom, o których mowa w ust. 1 przysługuje prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ponadto osobom wskazanym przez Wykonawcę jako osoby do kontaktu, przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikającego ze szczególnej sytuacji.

  - Wykonawca jest zobowiązany do przekazania zapisów niniejszego paragrafu wszystkim osobom fizycznym wymienionym w ust. 1.

W przypadku zawarcia umowy w postaci elektronicznej, dniem zawarcia Umowy będzie dzień opatrzenia Umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez ostatnią z upoważnionych osób.

Osoba wskazana w wykazie osób skierowanych do wykonania zamówienia, zgodnie z ofertą Wykonawcy.

Zgodnie z ofertą Wykonawcy.

Zapisy zostaną dostosowane w zależności od formy sporządzenia oferty (forma sporządzenia umowy zostanie wskazana przez zamawiającego).