Warszawa, dnia 22 lipca 2021 r.

BOM.DIR.211.4.2021

BOM.141./DIR.33.2021/JD.MS

Do zainteresowanych wykonawców
Nadzoru Inwestorskiego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w celu rozeznania rynku cen

na wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  i  kanalizacyjnych przy realizacji robót budowlanych „Wykonanie robót budowlanych związanych z budową węzła ciepłowniczego oraz przebudową poddasza na cele biurowe w budynku Oddziału PAN w Krakowie przy ul. Św. Jana 28”, z możliwością udzielenia zamówienia.

- Nazwa i adres Zamawiającego:

Polska Akademia Nauk

Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

NIP: 525 15 75 083

e-mail: bom@pan.pl

- Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest pełnienie przez Wykonawcę funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i  kanalizacyjnych przy realizacji robót budowlanych „Wykonanie robót budowlanych związanych z budową węzła ciepłowniczego oraz przebudową poddasza na cele biurowe w budynku Oddziału PAN w Krakowie przy ul. Św. Jana 28”.

Zakres prac nad którymi przedmiotowy nadzór będzie miał miejsce określają Załączniki:

- Załącznik nr 2a - Projekt budowlano-wykonawczy „Przebudowa i remont z wydzieleniem węzła cieplnego w budynku Polskiej Akademii Nauk” – branża architektoniczno- budowlana z listopada 2019 r.

- Załącznik nr 2b - Projekt budowlano-wykonawczy „Technologia węzła cieplnego” z marca 2020 r.,

- Załącznik nr 2c – Projekt  budowlano-wykonawczy  „Przebudowa  i  remont  z wydzieleniem węzła cieplnego –instalacje grzewcze i sanitarne” ze stycznia 2020 r.

- Załącznik nr 2d - Projekt budowlano-wykonawczy „Instalacje elektryczne i AKPiA węzła cieplnego dla budynku biurowego przy ul. Św. Jana 28 w Krakowie” z maja 2020 r.,

- Załącznik nr 3a -Decyzja nr 450/6740.2/2020 z dnia 18.06.2020 r. – pozwolenie na budowę,

- Załącznik nr 3b - Pozwolenie nr ZA.5142.18.2020 z dnia 26.03.2020 r. MWKZ na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku,

- Załącznik 4a – Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  branża budowlana,

- Załącznik 4b – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – branża sanitarna,

- Załącznik 4c - Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  „Instalacja elektryczna i AKPiA węzła cieplnego dla budynku biurowego przy ul. Św. Jana 28 w Krakowie”,

- Załącznik 4d - Warunki techniczne wynikające z zaleceń MPEC niezbędne do spełniania przy wykonaniu węzła ciepłowniczego,

- Załącznik nr 5a - Projekt wykonawczy „Przebudowa i remont pomieszczeń poddasza w celu dostosowania ich do celów biurowych w budynku Oddziału PAN w Krakowie przy ul. Św. Jana 28”.

- Załącznik 5b - Decyzja nr 939.6740.2/2019 z dnia 06.09.2019 r. – pozwolenie na budowę,

- Załącznik 5c -  Pozwolenie MWKZ nr 647/19 z dnia 08.07.2019 r.,

- Załącznik 5d -   Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych „Przebudowa pomieszczeń poddasza w celu dostosowania ich do celów biurowych w budynku Oddziału PAN w Krakowie przy ul. Św. Jana 28”,

- Załącznik 5e - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacyjnych instalacji  elektrycznej  „Przebudowa  i  remont  pomieszczeń  poddasza  w  celu dostosowania ich do celów biurowych w budynku Oddziału PAN w Krakowie przy ul. Św. Jana 28”,

- Załącznik 5f - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacyjnych instalacji  sanitarnych  „Przebudowa  i  remont  pomieszczeń  poddasza  w  celu dostosowania ich do celów biurowych w budynku Oddziału PAN w Krakowie przy ul. Św. Jana 28,

- Załączniki nr 6 – 6e – Przedmiary robót.

- Zakres czynności i uprawnienia:

- Zakres usługi obejmuje pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i  kanalizacyjnych. Zakres obowiązków inspektora w danej branży wynika z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.) w szczególności obejmuje:

- Sprawowanie pełnego nadzoru inwestorskiego w tym kontrola jakości, ilości i terminowości (zgodności z harmonogramem) wykonywanych robót budowlanych;

- reprezentowanie Zamawiającego w miejscu wykonywania robót przez sprawowanie kontroli prawidłowości robót budowlanych pod względem technicznym, zgodności z zawartą umową oraz z projektem wykonawczym, normami i zasadami wiedzy technicznej;

- Kontrolę zgodności wykonania robót budowlanych pod względem technicznym, materiałowym, użytkowym i ekonomicznym z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, pozwoleniami na budowę, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, a także z zasadami wiedzy technicznej.

- Sprawdzanie jakości Wykonywanych robót i zastosowanych materiałów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

- Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestnictwo wspólnie z Zamawiającym w inspekcjach technicznych.

- Potwierdzanie faktycznie Wykonanych robót oraz usunięcia wad jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych;

- Udział w odbiorach częściowych, w odbiorze końcowym oraz w odbiorze z udziałem Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Krakowie oraz przygotowanie 
w porozumieniu ze Zamawiającym i podpisanie protokołów częściowych odbioru robót i końcowego protokołu odbioru robót oraz innych niezbędnych dokumentów;

- Rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia oraz udział w sporządzeniu inwentaryzacji wykonanych robót, a także jej sprawdzenie.

- Sprawdzenie dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych do odbiorów częściowych i odbioru końcowego, sprawdzenie dokumentacji powykonawczej.

- Podejmowanie w toku realizacji Zadania, wspólnie z Zamawiającym, decyzji

dotyczących zagadnień technicznych, ekonomicznych i użytkowych;

- Przeprowadzenie rozliczenia wykonanych i odebranych robót, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych,
a w szczególności: czynności kontrolne i weryfikacja faktur;

- Informowanie Zamawiającego na piśmie o niezbędności wykonania robót dodatkowych koniecznych jeśli takie wynikną w trakcie realizacji budowy 
i zamiennych nie uwzględnionych w umowie o roboty budowlane, zawartej pomiędzy Zamawiającym a innym Wykonawcą, bądź o konieczności zrezygnowania z określonych robót, jeżeli jest to niezbędne i zgodne z treścią Umowy jaką Zamawiający zawarł z innym Wykonawcą i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy;

- Dokonywanie regularnych wpisów do dziennika budowy;

- Bieżące informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie 
i ewentualnych trudnościach w ich realizacji oraz o okolicznościach mogących mieć wpływ na przesunięcie umownego terminu zakończenia robót;

- Dokonanie analizy i zatwierdzanie harmonogramu rzeczowo-finansowego przedstawionego przez wykonawcę robót budowlanych;

- Uczestnictwo w naradach organizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych lub Zamawiającego - przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych oraz niezbędnych osób trzecich, sporządzanie z nich protokołów, które Zamawiający zatwierdza lub wprowadza poprawki w porozumieniu z Wykonawcą. Zatwierdzone protokoły są wiążące dla stron.

- Egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych wszystkich warunków realizacji umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, a w szczególności kontrola i egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych wykonania i rozliczenia inwestycji w wyznaczonym w Harmonogramie rzeczowo-finansowym terminie.

- Uczestnictwo w działaniach mających na celu rozstrzygnięcie kwestii spornych poprzez sporządzanie niezbędnych opinii, weryfikacji itp., w przypadku wyniknięcia kwestii spornych  pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych w trakcie realizacji umowy oraz okresie udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych gwarancji i rękojmi;

- Zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości w przebiegu realizacji robót budowlanych;

- Współpracę z innymi uczestnikami procesu realizacji robót budowlanych, uprawnionymi przedstawicielami Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych w tym z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Krakowie w zakresie wpięcia przygotowanego węzła cieplnego do miejskiej sieci ciepłowniczej;

- Posiadanie i przedkładanie na żądanie Zamawiającego aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przez cały okres realizacji umowy.

- Składanie cotygodniowych raportów z postępu robót budowlanych, zaistniałych problemów technicznych i propozycji ich rozwiązania na ręce Zamawiającego. Raport będzie sporządzony, podpisany i wysłany przez Wykonawcę drogą elektroniczną na adres e-mail: bom@pan.pl w każdy poniedziałek do godz. 14.00 za poprzedni tydzień;

- Zapewnienie na swój koszt i ryzyko zastępcy, posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe w przypadku niemożliwości wykonywania swoich obowiązków;

- O ustanowieniu zastępcy oraz przyczynach uzasadniających jego ustanowienie, Inspektor Nadzoru inwestorskiego jest zobowiązany powiadomić pisemnie Zamawiającego i uzyskać jego zgodę.

- Pełnienie funkcji koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego – dotyczy inspektora w branży konstrukcyjno-budowlanej.

2. Wykonawca uprawniony jest do:

- wydawania osobie kierującej robotami budowlanymi poleceń: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń,

- żądania od osoby kierującej robotami budowlanymi dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją.

- Wizyty na budowie

- Wykonawca dostosuje swój czas pracy do czasu pracy Wykonawcy robót, 
w ten sposób, aby nie następowały z jego winy opóźnienia w realizacji Zadania przy czym w trakcie jego realizacji Wykonawca jest obowiązany do:

a) co najmniej trzech wizyt Inspektora nadzoru inwestorskiego uprawnionego  do nadzorowania robót na budynku w każdym tygodniu podczas realizacji robót. Niezależnie od wizyt określonych w lit. a) konieczna obecność podczas odbiorów częściowych budynku, odbioru końcowego oraz odbioru z udziałem Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Inspektora Nadzoru inwestorskiego w specjalności odpowiedniej do zrealizowanych robót będących przedmiotem odbioru.

- maksymalnie 5 wizyt Inspektora w okresie rękojmi i gwarancji dotyczących Zadania – na wezwanie Zamawiającego w zależności od potrzeb.

- wizyty w nagłych sytuacjach  na budowie - na wezwanie Zamawiającego stawienie się w terminie nie dłuższym niż 2 dni (48 godzin) od wezwania Zamawiającego,

- Planowany termin wykonywania usługi:

- Od III kw. 2021 r.  nie później niż do dnia 31.05.2022 r.

Przewidywany termin realizacji robót budowlanych:

- Od III kw. 2021 r. nie później niż do dnia 31.05.2022 r.

Szczegółowy termin Zamawiający określi w umowie zawieranej z Wykonawcą – co nastąpi po zawarciu umowy na roboty budowlane objęte nadzorem.

- Warunki udziału w procedurze dla Wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca  posiadający następujące kwalifikacje i doświadczenie:

Osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad w/w zadaniami musi posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane w danej branży i należeć do izby samorządu zawodowego. Dodatkowo musi posiadać uprawniania wynikające z art. 37 c ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2020 poz. 282 t.j.) oraz wykazać się doświadczeniem w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej przy co najmniej dwóch robotach realizowanych na obiektach zabytkowych.

Na poświadczenie spełnienia tego warunku Wykonawca dołączy do oferty stosowane dokumenty – kopie: uprawnień budowlanych, przynależność do izby inżynierów, referencje itp.

- Kryterium wyboru oferty:

Najniższa cena

Cena musi obejmować wszystkie koszty, poniesione przez Wykonawcę w związku z wykonaniem zamówienia w zakresie wskazanym w pkt II Zaproszenia.

- Sposób przygotowania i złożenia oferty:

Ofertę stanowi:

- „Propozycja cenowa” - Załącznik 1 do niniejszego Zaproszenia

- Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku udziału określone w pkt. IV niniejszego Zaproszenia

Oferty należy przesłać w formie elektronicznej (plik .pdf podpisany przez uprawnioną osobę) na adres wskazany w pkt VII.

- Termin składania ofert.

Ofertę należy przesłać w terminie do 30.07.2021r. na adres e-mail: bom@pan.pl

- Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami.

Osoba do kontaktu oraz udzielenia informacji: Joanna Durka - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów BOM PAN, tel. 22 182 64 01, e-mail: Joanna.Durka@pan.pl

- Inne istotne postanowienia dotyczące warunków realizacji zamówienia:

- Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość tylko dokonania czynności szacowania wartości zamówienia na podstawie dokonanego rozeznania rynku w oparciu o złożone oferty do niniejszego Zaproszenia bez dokonania wyboru oferty i nieudzielenia zamówienia na podstawie niniejszego zaproszenia do składania ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny złożonej oferty.

- Wykonawca niespełniający warunków udziału określonych w pkt IV zaproszenia będzie wykluczony z procedury, a jego oferta będzie podlegała odrzuceniu.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wyłącznie na jedną branżę.

- Zamawiający zastrzega prawo do żądania wyjaśnień do złożonych ofert, możliwość przesyłania dodatkowych pytań do ofert oraz do wezwania Wykonawców do uzupełnienia złożonych ofert.

- Z Wykonawcą który złoży ofertę z najniższą ceną zostanie zawarta umowa na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie niniejszego Zaproszenia. Zamawiający zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych u Zamawiającego, z zastrzeżeniem pkt 2.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przesłaniem oferty do niniejszego Zaproszenia.

- W niniejszej procedurze nie stosuje się. ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.).

- Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuje się, że:

      - Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Polska Akademia Nauk, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa. Dane osobowe Wykonawcy zostały przekazane dobrowolnie w celach związanych z zawarciem i wykonaniem umowy i zostaną udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

      - Kontakt do Inspektora ochrony danych to adres mailowy:  iod@pan.pl.

      - Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane, gdyż jest to konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy o i odbywa się na podstawie tej umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO

      - Dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

      - Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane i przechowywane do momentu ustania obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa.

      - Wykonawca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (o ile jest to prawnie dopuszczalne), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

      - Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

      - Dane osobowe Wykonawcy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Załączniki:

- Załącznik nr 1- formularz ofertowy.

- Załącznik nr 2a - Projekt budowlano-wykonawczy „Przebudowa i remont z wydzieleniem węzła cieplnego w budynku Polskiej Akademii Nauk” – branża architektoniczno- budowlana z listopada 2019 r.

- Załącznik nr 2b - Projekt budowlano-wykonawczy „Technologia węzła cieplnego” z marca 2020 r.,

- Załącznik nr 2c – Projekt  budowlano-wykonawczy  „Przebudowa  i  remont  z wydzieleniem węzła cieplnego –instalacje grzewcze i sanitarne” ze stycznia 2020 r.

- Załącznik nr 2d - Projekt budowlano-wykonawczy „Instalacje elektryczne i AKPiA węzła cieplnego dla budynku biurowego przy ul. Św. Jana 28 w Krakowie” z maja 2020 r.,

- Załącznik nr 3a -Decyzja nr 450/6740.2/2020 z dnia 18.06.2020 r. – pozwolenie na budowę,

- Załącznik nr 3b - Pozwolenie nr ZA.5142.18.2020 z dnia 26.03.2020 r. MWKZ na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku,

- Załącznik 4a – Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  branża budowlana,

- Załącznik 4b – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – branża sanitarna,

- Załącznik 4c - Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  „Instalacja elektryczna i AKPiA węzła cieplnego dla budynku biurowego przy ul. Św. Jana 28 w Krakowie”,

- Załącznik 4d - Warunki techniczne wynikające z zaleceń MPEC niezbędne do spełniania przy wykonaniu węzła ciepłowniczego,

- Załącznik nr 5a - Projekt wykonawczy „Przebudowa i remont pomieszczeń poddasza w celu dostosowania ich do celów biurowych w budynku Oddziału PAN w Krakowie przy ul. Św. Jana 28”.

- Załącznik 5b - Decyzja nr 939.6740.2/2019 z dnia 06.09.2019 r. – pozwolenie na budowę,

- Załącznik 5c -  Pozwolenie MWKZ nr 647/19 z dnia 08.07.2019 r.,

- Załącznik 5d -   Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych „Przebudowa pomieszczeń poddasza w celu dostosowania ich do celów biurowych w budynku Oddziału PAN w Krakowie przy ul. Św. Jana 28”,

- Załącznik 5e - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacyjnych instalacji  elektrycznej  „Przebudowa  i  remont  pomieszczeń  poddasza  w  celu dostosowania ich do celów biurowych w budynku Oddziału PAN w Krakowie przy ul. Św. Jana 28”,

- Załącznik 5f - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacyjnych instalacji  sanitarnych  „Przebudowa  i  remont  pomieszczeń  poddasza  w  celu dostosowania ich do celów biurowych w budynku Oddziału PAN w Krakowie przy ul. Św. Jana 28,

- Załączniki nr 6 – 6e – Przedmiary robót

- Załącznik nr 7 - Wzór umowy.